Plan d’assurance Qualité LogicielLE

Version 0.50
ASTRE Equipe XXX

Responsable du document : M. XXXXXX

État du document : En construction

Date	Actions	Auteur*	Version	Révision
07/02/2012	Création du document	XXXXX	0.01	0
11/03/2012	Ajout plan IEEE-730 et Introduction	XXXXX	0.02	3
07/03/2012	Ajout chapitre 1, 2 et 3	XXXXX	0.03	12
11/03/2012	Ajout Chapitre 4, 5 et 8	XXXXX	0.04	24
15/03/2012	Relecture et correction chapitre 1, 2	YYYYYY1	0.10	26
24/03/2012	Relecture et correction 3, 4, 5	YYYYYY2	0.20	39
2/05/2012	Ajout des chapitres restants	YYYYYY1	0.21	43
3/05/2012	Relecture et modification	YYYYYY2	0.30	45
4/05/2012	Approuve (document v1 – diffusable)	ZZZZZ	0.40	54
25/05/2012	Relecture et modification	Auditeurs ASTRE	0.50	81

Tableau : Table des évolutions et validations internes du document

Contenu

# But
  1. Objectifs du document
Ce document est un Plan d’Assurance Qualité Logicielle (PAQL) visant à définir toutes les règles, les méthodes et les outils utilisés dans le projet ProSE afin de définir et contrôler de la qualité du projet.
Ce document poursuit les objectifs suivants :
- Définir le niveau de qualité attendu par l’équipe projet pour le projet ProSE.
- Définir les outils utilisés, les processus et procédures à suivre par l’équipe projet tant au niveau organisationnel que technique lors du projet ProSE.
Ce document est disponible sur le Référentiel Documentaire Projet (RDP) dans le répertoire Qualité sous le nom « PAQL_EquipeXXX.docx ».
  1. Portée
Ce document est destiné :
- À l’équipe projet,
- Aux consultants de la société FORMATO.
Il pourra être consulté par le client sur sa demande.
  1. Copyright
Le présent document est la propriété de XXXXX. Il est diffusé pour les seuls besoins du projet concerné. Il ne doit pas être reproduit, entièrement ou partiellement, ou employé pour tout autre but sans autorisation écrite préalable de XXXXXX, et à la condition que cette notification soit incluse dans une telle reproduction. Aucune information quant au contenu ou aux thèmes de ce document ne peut être communiquée de quelque façon à un tiers sans autorisation écrite de XXXXXX.
L’équipe de consultants (société FORMATO) du projet ProSE échappe à ces restrictions et peut utiliser le présent document pour toute utilisation qui leur convient, et ce sans autorisation de XXXXX.
  1. Vue d’ensemble
Ce PAQL est structuré suivant les grandes parties proposées par la norme [IEEE-730_1998].
Il est donc décomposé en XXX parties :
TO DO : A COMPLETER

  1. Références
TO DO : A COMPLETER

[IEEE-730_1998] : IEEE, std 730-1998 « IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans», http://standards.ieee.org/findstds/standard/730-2002.html, 1998.
[IEEE-830_1998] : IEEE, std 830-1998 « Recommended Practice for Software Requirements Specifications », http://standards.ieee.org/findstds/standard/830-1998.html, 1998.
[UML_2.4_2011] : OMG, Unified Modeling Language, version 2.4.1, http://www.omg.org/spec/UML/, 2011.

# Gestion
Cette partie décrit l’organisation, les tâches et les responsabilités en rapport avec les activités d’Assurance Qualité (AQ) du projet ProSE.
  1. Organisation
    1. Projet concerné
TO DO, descriptif rapide du projet ProSE
    1. Ressources humaines
      1. Équipe projet
TO DO Nom, mail, téléphone et responsabilité des différents membres de l’équipe projet dans un tableau et un organigramme.
      1. Client
TO DO M. ou Mme XXXXX et coordonnées
TO DO Puis quelque chose du genre : Il définit le cahier des charges et c’est auprès de lui qu’il faut se renseigner en cas de doute sur une fonctionnalité…
      1. Consultants et Auditeurs
Si nécessaire, l'équipe projet pourra faire appel à la société FORMATO en tant que support technique. Les consultants et leurs compétences privilégiées sont :
- Jérôme DELATOUR (spécification / conception) : jerome.delatour@eseo.fr
- Jonathan ILIAS-PILLET (conception / codage) : jonathan.ilias@eseo.fr
- Matthias BRUN (codage / tests) : matthias.brun@eseo.fr
Des activités d’audits externes (cf. chapitre 5.3, page24) seront menées par les auditeurs de la société FORMATO ou missionnés par elle.
  1. Tâches du projet
    1. Tâches transversales
Les tâches transversales de l’assurance qualité incluent les activités suivantes :
- Documentation (cf. chapitre 3, page 16).
- Revues et audits (cf. chapitre 5 , page 24 )
- Inspections internes
- Validation et tests
- Activités d’amélioration du processus d’AQ
      1. Inspections internes
TO DO : définissez vos propres règles d’inspection
      1. Validation et test
TO DO cf. Plan de test et cie
      1. Évolution et amélioration du PAQL
Le PAQL est susceptible d'évoluer au cours du projet, en particulier pour les raisons suivantes :
- Toutes les informations nécessaires à la rédaction d'un chapitre ou d'un paragraphe ne sont pas connues ou suffisamment stabilisées lors de la rédaction.
- Il s'agit d'une phase du cycle de développement qui sera engagée ultérieurement (cas de la mention « Rédaction réservée »).
- Des événements techniques ou organisationnels nécessitant une prise en compte dans le PAQL peuvent apparaître lors du déroulement du projet (modification d'organisation, mise en place de nouvelles normes ou de procédures ou modification de normes ou procédures existantes, ...).
Le PAQL est rédigé par le Responsable Qualité (RQ) de l’équipe projet. Le Chef de Projet (CdP) et le Responsable Test (RT) participent aux décisions de modifications. Il incombe au RQ d’effectuer les modifications jugées nécessaires du PAQL. En cas de modifications du PAQL, celui-ci devra être signé à nouveau par les membres de l’équipe projet.
    1. Tâches par rapport au cycle de développement
L’équipe projet suivra un cycle de développement en V. Les activités d’AQ sont décrites par rapport à ce cycle. Le planning et les échéances associées sont disponibles sur l’Espace Numérique de Travail du Projet (ENTP).
TO DO : A compléter par une figure ?
TO DO : A compléter par vos propres activités d’audit, relecture and co par rapport à l’AQ , attention, les chapitres suivants doivent être complétés par rapport à vos décisions et vos façons de faire, ainsi que par les contraintes pédagogiques spécifiques à chaque projet ProSE.
      1. Phase d’initialisation du projet

Phase : Initialisation
Objectifs : / Prendre en charge le projet, l’organiser, le planifier et en valider les bases. / Évaluer les charges nécessaires et établir le budget du projet.
Remarque :
Acteurs et responsabilités : / CdP et RQ	Méthodes & Règles : / ?	Moyens & Outils : / Initialisation du projet sous ENTP
Activités d’organisation/pilotage : / Organisation de la réunion de lancement / Organisation de la phase en aval	Activités de production/soutien : / Elaboration PAQL / Mise en place de l’ENTP / Définition de la démarche du projet / Initialisation du planning et du suivi du projet	Activités de vérification/contrôle : / Approbation du PAQL par l’équipe projet / Réunion de lancement / Audit Consultatif Gestion de projet / Audit Consultatif PAQL
Produits/données en entrée : / Wiki Prose et RedMine / Documents pédagogiques	Produits/données en sortie : / PAQL / Planning des tâches sur l’ENTP	Produits révisés : / PAQL
Jalons de la phase : / Séance 2 Prose
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Nomination des CdP, RQ et RT	Validation des livrables	ENTP opérationnel / PAQL OK / Attribution des roles

      1. Phase de spécification
Spécifications : Le dossier de spécification devra respecter le plan défini par la norme [IEEE-830_1998] et s’appuyer sur la notation UML [UML_2.4_2011]. Deux audits (un consultatif et un normatif) porteront sur le dossier de spécification.
TODO (dépend des projets ProSE, voir contraintes pédagogiques) : Le plan de test ainsi que le cahier de test de validation seront établies durant cette étape de spécification. Deux audits (un consultatif et un normatif) porteront sur cette activité.
TODO (a compléter dépend des projets ProSE, voir contraintes pédagogiques) : Une revue de mi-avancement aura lieu pour présenter au client le dossier de spécification et les éléments contractuels.

Phase : Spécification
Objectifs : / Mener des activités d’exploration techniques afin d’évaluer la complexité et le temps nécessaire à la réalisation du futur produit. / Présenter les principales fonctions, les performances requises, les exigences de qualité et les contraintes de réalisation. / Faire la description complète de toutes les fonctionnalités des sous-ensembles du projet. / Présenter le dossier final de spécification
Remarque :
Acteurs et responsabilités : / CdP et équipe / Client	Méthodes & Règles : / PAQL	Moyens & Outils : / ENTP
Activités d’organisation/pilotage : / Organiser les échanges d’informations avec le client	Activités de production/soutien : / Rédaction du dossier de spécifications / Rédaction du plan de test / Élaboration des maquettes des écrans	Activités de vérification/contrôle : / AuC sur spécification / AuN sur spécification / Revue de mi-avancement
Produits/données en entrée : / Cahier des charges Client / Cahier des charges pédagogique / PAQL	Produits/données en sortie : / Dossier de spécifications / Plan de test	Produits révisés : / ENTP / Planning prévisionnel / Plan de test
Jalons de la phase : / % J1 : Spécifications V1 le ????? / % J2 : Spécification V2 le ??????
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Initialisation effectuée	Validation des produits en sortie	Dossier de spécifications signé par le client / Plan de test validé

      1. Phase de conception
Conception générale (ou système) : Un audit consultatif portera sur la conception générale.
Conception détaillée : Un audit consultatif portera sur la conception détaillée.
Un audit normatif portera sur la conception générale et détaillée.

Phase : Conception
Objectifs : / Définir l’architecture logicielle des applications / Décrire explicitement le dossier de conception / A compléter
Remarque : / La conception générale peut commencer en parallèle des spécifications.
Acteurs et responsabilités : / CdP et équipe / Client	Méthodes & Règles : / PAQL / Dossier de spécification	Moyens & Outils : / ENTP
Activités d’organisation/pilotage : / Organiser les échanges d’informations avec le client	Activités de production/soutien : / Prise en main de la carte Armadeus et du simulateur / Définition de l’architecture technique / Conception logicielle / Rédaction du dossier de conception / A compléter	Activités de vérification/contrôle : / Audit ?
Produits/données en entrée : / Dossiers de spécifications	Produits/données en sortie : / Dossier de conception / test ????	Produits révisés : / Normes de développement / Dossier de spécification
Jalons de la phase : / A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Spécification partiellement validée	Validation des produits en sortie	Dossier de conception validé / Normes de développement / Fiches de tests validés

      1. Phase de réalisation
Codage : Quatre audits porteront sur le code source produit afin notamment de s’assurer du bon respect du PAQL et des normes de programmations. Deux porterons sur le code écrit en langage C sur cible embarquée (consultatif et normatif) et deux autres sur le code fonctionnant sur la plateforme Android.

      1. Phase de test
TODO (dépend des projets ProSE, voir contraintes pédagogiques)  Tests unitaires, test d’intégration : Un audit consultatif portera sur chacune de ces activités.
Tests de validation : Un audit normatif portera sur l’application des tests (validation, intégration et unitaire).

Phase : Réalisation
Objectifs : / Développer des applications logicielles / Tester les applications logicielles définies lors de la phase de conception / A compléter
Remarque : / L’étape de réalisation peut commencer en parallèle de la conception.
Acteurs et responsabilités : / CdP et équipe	Méthodes & Règles : / PAQL / Spécification / Conception	Moyens & Outils : / ENTP / Moyen de test
Activités d’organisation/pilotage : / ????	Activités de production/soutien :, / Codage du logiciel RemotePicker / Codage de l’application SmartPicker / Passage des tests unitaires	Activités de vérification/contrôle : / Audits de code source / Revue de code / ???
Produits/données en entrée : / Dossiers de conception / PAQL	Produits/données en sortie : / Application logicielle / Moyen de test opérationnel	Produits révisés : / Normes de développement / Document de conception
Jalons de la phase : / % A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Conception partiellement validée	Validation des produits en sortie	Application logicielle réalisée / Tests réalisables

      1. Phase de recette
TODO (a compléter dépend des projets ProSE, voir contraintes pédagogiques) : Une revue de recette aura lieu pour remettre au client le produit demandé, ainsi que fournir les livrables suivants :
A compléter

Phase : Recette
Objectifs : / Réceptionner les applications de manière définitive
Remarque : / Se fera en même temps que la phase de bilan de fin de projet
Acteurs et responsabilités : / CdP et équipe / Client	Méthodes & Règles : / PAQL / Spécification / Conception / Intégration	Moyens & Outils : / ENTP
Activités d’organisation/pilotage : / Organiser les échanges d’informations avec le client	Activités de production/soutien : / Mise à disposition et passage des jeux d’essai élaborés à partir du Plan de Validation / Finalisation du manuel d’utilisation / Recette définitive effectuée par	Activités de vérification/contrôle : / A compléter
Produits/données en entrée : / PAQL / Dossier de specification / Dossier de conception / Cahier de test	Produits/données en sortie : / Application opérationnelle livrée / Manuel d’utilisation et manuel d’installation validés / Dernière version à jour des documents, codes source des applications (documenté sous Doxygen) et exécutables / Procès verbal de recette définitive	Produits révisés : / Cahier de test / Manuel d’utilisation / Manuel d’installation / Code source / Recette
Jalons de la phase : / % A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Phase d’intégration terminée	Validation des produits en sortie	Fin du projet

      1. Phase de bilan de fin de projet

Phase : Bilan Fin de Projet
Objectifs : / Clôturer le projet, archiver les productions, effectuez les statistiques du projet (temps passé), tirer les enseignements du projet.
Remarque : Se fera en même temps que la phase de recette.
Acteurs et responsabilités : / CdP	Méthodes & Règles : / PAQL	Moyens & Outils : / ENTP (RedMine)
Activités d’organisation/pilotage : / Organiser les échanges d’informations avec J. Delatour	Activités de production/soutien : / Rédaction des documents de bilan	Activités de vérification/contrôle : / A compléter
Produits/données en entrée : / ENTP (RedMine) / Livrables client / RDP	Produits/données en sortie : / Statistiques projet / Compte-rendu de réunion de bilan de projet / Synthèse enseignements projets / Propositions amélioration	Produits révisés : / ENTP / Livrables / RDP
Jalons de la phase : / % A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Phase d’intégration terminée	Validation des produits en sortie	Fin du projet

  1. Responsabilité
    1. Définition Générale des rôles
Chaque membre de l’équipe projet est tenu de respecter et d’appliquer les normes du PAQL dans son travail. Chaque membre pourra avoir l’un des rôles suivants :
- Chef de projet (CdP) : Il organise et planifie le travail au sein de l'équipe. Il sera le seul en relation directe avec le client. Il vise à faire appliquer les règles du PAQL et peut prendre des sanctions en cas de non-respect du PAQL par un membre projet.
- Responsable Qualité (RQ) : Il définit le PAQL, le met à jour et le diffuse auprès de l’équipe projet. Il détecte les non-respects du PAQL et en informe le CdP. Il aura aussi un rôle de développeur.
- Responsable Test (RT) : Il définit et organise la mise en œuvre des tests logiciels pour vérifier et valider le produit développé. Il aura aussi un rôle de développeur.
- Développeur : Il est en charge des activités (spécification, conception, codage et test) de développement logiciel. Chaque développeur pourra se voir définir une responsabilité spécifique par rapport à l’activité de développement (ex : responsable spécification, conception, expert C, expert Java, expert communication…).
TODO : A compléter par d’autres responsabilités si vous le décidez…
    1. Récapitulatif des responsabilités client sur les phases

A COMPLETER
Phase	Implication Client	Implication Equipe Projet
Initialisation	Valider le PAQL si nécessaire	Initialiser le projet / Rédiger le PAQL
Spécification	Répondre aux questions concernant l’étude des besoins / Fournir l’existant système si nécessaire / Valider les dossiers	Réaliser l’étude des besoins / Rédiger le dossier de spécifications / Rédiger le cahier de recette
Conception	Pas d’implication	TO DO A compléter
Réalisation	TO DO A compléter	Développer les modules logiciels / Tester l’application
TEST	TO DO A compléter	TO DO A compléter
Recette	TO DO A compléter	TO DO A compléter
Bilan de fin de projet	Pas d’implication	TO DO A compléter

    1. Récapitulatif des responsabilités CdP sur les phases
TO DO : A compléter
    1. Récapitulatif des responsabilités RQ sur les phases
TO DO : A compléter
    1. Récapitulatif des responsabilités RT sur les phases
TO DO : A compléter
    1. Récapitulatif des responsabilités des développeurs sur les phases
TO DO : A compléter

# Documentation
  1. But
Ce chapitre décrit les règles de gestion de la documentation du projet. En effet, un certain nombre d’artefacts du projet concerne des documents.
  1. Type de documents
Les documents suivants sont distingués suivant leur nature, qu’ils soient livrés par le client ou non, consultables par les auditeurs ou réservés à l’équipe projet, et ce suivant la phase où ils sont produits.
Les artefacts de documentation, nommés documents "livrables client" sont :
- Dossier de spécification
- Contrat et devis
- Dossier de conception
- Plan de tests
- Cahier de tests
- Manuel d’utilisation et manuel d’installation
- Présentation revue
Les artefacts consultables par les consultants, nommés documents "consultables auditeur", sont :
- Tous les documents "livrables client"
- Plan d’assurance qualité logicielle
- Ordre du jour réunion
- Compte-rendu réunion client
- Compte-rendu réunion projet
- Correspondance échangée avec le client
- Artefacts de code
Les artefacts de code sont :
- les codes source, et
- les codes de test
Les autres documents du projet sont considérés comme internes au projet.
  1. Référence des documents
La référence d’un document est de la forme suivante : « SIGLE_EXX », où XX désigne l’identifiant de l’équipe (une lettre et un numéro) et le SIGLE correspond à l’une des combinaisons de lettres données dans le Tableau (page 17).

Sigle	Libellé document
PAQL	Plan d’Assurance Qualité Logicielle
SPEC	Document de spécification
CONC	Document de conception
CONG	Document de conception générale
COND	Document de conception détaillée
TEST	Document de test
BILA	Bilan de projet
CR-C	Compte-rendu de réunion client
CR-P	Compte-rendu de réunion projet
OJ-C	Ordre du jour réunion client
OJ-P	Ordre du jour réunion client
REVU	Document de présentation des revues de mi-avancement et de recette
SANS	Pour tous les autres documents
	TO DO : A compléter si nécessaire

Tableau : Sigles pour la documentation
TO DO : A adapter suivant votre équipe
Par exemple, pour le dossier de spécification, produit par l’équipe A2, sa référence sera la référence suivante : « SPEC_EA2 ».
La référence d’un document permet d’identifier la catégorie à laquelle appartient ce document, cette référence figurera dans le document, mais aussi dans le nom de son fichier.
Ainsi, dans l’exemple précédent, et le fichier pourra se nommer « dossier_de_specification_ ProSE_SPEC_EA2 ».
  1. État d’un document
TO DO : A compléter
Les différents états (a minima) d’un document sont :
- En construction : Document en cours de développement
- En relecture : Document en attente de relecture
- En validation : Document en attente de validation
- Validé : Document validé
  1. Responsable du document
Un seul membre d’une équipe est responsable d’un document. Tout document doit avoir un responsable désigné. C’est ce responsable qui suit l’évolution du document et ces différents états.
C’est aussi le responsable qui gérera les cas où différents membres d’une équipe désirent travailler en même temps sur la même version d’un document dont il est le responsable. Il lui appartient alors de mettre en œuvre la stratégie qui lui semble la mieux adaptée : soit en séquençant les mises à jour, soit en demandant à ce que les membres lui envoient leur version afin qu’il les intègre lui-même dans le document et qu’il le pose alors dans le RDP. Attention, toutefois, dans ce dernier cas à veiller à ce que chacun des contributeurs pose sa contribution sur le RDP avant intégration.
TO DO : à mieux expliquer
  1. Processus d’édition d’un document
TO DO : Expliquer le passage entre les différents états et le principe des incrémentations des versions.
TO DO : Schéma demandé
  1. version d’un document
TO DO : proposer vos propres règles si vous le désirez.
Dans le PAQL ici présenté, il s’agit d’une version, sur 2 nombres X.Y
X s’incrémente à chaque validation d’un document. Y s'incrémente à chaque modification publiée du document (chaque fois qu'une personne termine une phase de rédaction et publie le document sur le RDP).
Pensez à mettre à jour le numéro de version dans le tableau en tête de document, ainsi que sur la page de couverture et sur les pieds de page. Il convient de reporter le numéro de révision[1] en vis-à-vis de la version correspondante dans ce même tableau.
[1] Ce numéro s'incrémente automatiquement à chaque enregistrement du document.
  1. Format des documents
Pour tous les documents "livrables client" et "consultables auditeur", il faut respecter un modèle de documents. Ces modèles sont disponibles sur le RDP, dans le dossier Qualité.
    1. Modèle de document
Des modèles de documents sont proposées suivant le sigle de ce document. Ces modèles doivent être impérativement utilisés. Ils sont disponibles dans le RDP, dans le dossier « Qualite/Modeles ». Tous les fichiers seront au format OpenDocument (modifiables et lisibles avec OpenOffice et LibreOffice). Veuillez à activer le suivi des modifications pour tous les fichiers.
TO DO : A compléter. A vous de définir vos propres modèles de document si nécessaire.
    1. Artefact de code
Dans le RDP, dossier « Qualite/Modeles », les modèles suivants sont disponibles :
- example.h,
- example.c
- example.java
Il est impératif que tous les codes sources produits dans le projet utilisent ces modèles et respectent les convention de nommage qu’ils proposent (détaillées ci-après). Il est impératif que les codes source soient parfaitement commentés et ce en utilisant les balises au format doxygen. Ce point est crucial, car il permet la génération automatique de la documentation du code source de tout le projet.
Avec ces fichiers modèles, vous trouverez également des fichiers utilitaires dont l’utilisation est vivement recommandée.
Afin de préciser certaines règles de codage qui sont difficiles à illustrer dans les modèles précédemment cités, exemples
    1. Règles de codage en langage C :
Le code C devra se conformer au standard ISO C99 (option GCC = « --std=c99 -pedantic »).
Lors de la compilation, seul seront accepté les messages d'avertissement dûment justifiés dans le code source concerné.

Élément	Exemple de nommage	Remarques
Fichier	class_name.c / class_name.h	Le fichier porte le nom de la classe en minuscule
Classe	typedef struct MyClass_t / { / [...] / } MyClass;	Voir aussi les règles de traduction de la conception ci-après.
Méthode	void MyClass_doSomethg (void)	Traduction de la méthode « do » de la classe « MyClass ». Notez que la méthode contient généralement un verbe à l'infinitif
Type	typedef int MyType;
Variable locale	MyType localVar;	Notez qu'il est judicieux de définir un type pour chaque nature de variable différente. Même si un âge est un entier (donc un « int » a priori), il est préférable de définir et utiliser un type « Age »
Variable globale	AnotherType SomethingGlobal;	Tolérée uniquement si cette variable est la traduction d'un attribut d'une classe « singleton » (une seule instance)
Constante adressable globale	const int PrimeNumbers[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};
Constante non adressable ou macro	#define ALL_CAPITALS
Constructeur	MyClass *MyClass_C (void);
Destructeur	void MyClasse_D (MyClass *this);

TO DO : A compléter. Penser notamment à proposer une configuration de style de codage dans l'éditeur retenu pour l'équipe (Eclipse propose cela pour différents langages).
    1. Règles de traduction de la conception vers du code en langage C
Les règles de traduction de la conception vers du code C devront impérativement suivre celles vues en cours avec les auditeurs ProSE.
TODO a compléter : référence et/ou exemple.
    1. Règles de codage en langage Java
Les règles à respecter sont définies dans le document suivant :
http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconv-150233.zip
TO DO : A compléter
    1. Règles de traduction de la conception vers du code en Java
Les règles de traduction de la conception vers du code Java devront impérativement suivre celles vues en cours avec les auditeurs ProSE.
TODO a compléter : référence et/ou exemple.
  1. documents interne
To DO : A vous de voir si des contraintes ou non
Pour mettre à jour un document, vous devez demander l’autorisation au chef de projet. Ensuite, il y aura une relecture par des membres de l’équipe. Le RQ et le CDP valideront enfin votre document ou non.

# Standards, pratiques, conventions et métriques
  1. But
Cette section décrit les standards, pratiques, conventions et métriques utilisés pour le projet ProSE. Ceux-ci ont pour but d’assurer la qualité du logiciel tout en fournissant des données quantitatives sur le processus d’AQ.
  1. Exigences qualités générales
Description des Exigences qualité
liées au produit / (par ordre décroissant de priorité)	Conformité : le produit livré devra être conforme au dossier de spécification livré et livré dans les délais promis. / Maintenabilité (Aptitude du produit à permettre une maintenance facile, rapide et peu coûteuse). / Adaptabilité (Aptitude de la partie logicielle à supprimer ou modifier les fonctionnalités existantes, ou ajouter de nouvelles fonctionnalités). / Maniabililté (Aptitude du produit à être convivial et facile d’emploi pour l’utilisateur).
liées au processus / (par ordre décroissant de priorité)	Traçabilité. / Conformité (au présent PAQL et normes indiquées). / Simplicité.

  1. Exigences qualités sur les artefacts
Pour tous les artefacts remis au client ou consultés par les auditeurs, une gestion de version et un suivi des modifications devra être activé afin de permettre la fourniture de n’importe quelle version d’un artefact de ce type et de pouvoir identifier clairement les modifications apportées entre 2 versions.
    1. Exigences sur les documents consultables par les auditeurs
Concernant les documents "consultables auditeur" (voir définition en chapitre 3.2, page 16), tous devront respecter la même présentation et respecteront les mêmes modèles de document.
    1. Exigences sur les documents livrables
Tous les documents livrables, avant d’être remis au client devront avoir été relus et corrigés.
A adapter suivant vos exigences...
Critère de qualité sur les documents livrables :
- Respect du modèle de document et ses champs.
- Pas plus d’1 faute d’orthographe par page du document.
Le document de spécifications devra se basé sur la norme IEEE 830 [IEEE-830_1998]  et utiliser la notation UML [UML_2.4_2011].
Le document de conception devra utiliser la notation UML [UML_2.4_2011].
TO DO : à compléter par vos propres exigences
    1. sur le code source
Concernant les codes sources du projet, ils devront respecter les règles de programmation et les conventions de nommage associé. Afin de permettre une meilleure maintenabilité et lisibilité, ils seront documentés en utilisant des balises doxygen.
Le code source livré sera compilable et pourra produire un exécutable fonctionnel.

TO DO : à compléter

# Revues et Audits
  1. But
Cette section présente les actions d’audit interne, externe et de revue qui pourront être menées afin d’évaluer la qualité du projet, et ce sur différentes activités.
  1. Revues
    1. Revue de mi-avancement
Voir instructions pédagogiques sur le Wiki ProSE
TO DO : à compléter par vos propres contraintes
    1. Revue de recette
Voir instructions pédagogiques sur le Wiki ProSE
TO DO : à compléter par vos propres contraintes
  1. Audits
Des audits externes seront menés par les consultants FORMATO durant toute la vie du projet. Un planning prévisionnel des audits est donné sur l’ENTP. Toutefois, les dates d’audit ne sont données qu’à titre indicatif, les auditeurs pouvant décaler leur audit d’une ou deux séances suivant leur disponibilités. L’ordre de passage des équipes des audits au cours d’une séance n’est d’ailleurs jamais connu et reste à la discrétion de l’auditeur. L’équipe est tenue de mettre à disposition un membre compétent lors des audits externes.
Il y a 2 types d’audits externes :
- les audits consultatifs,
- les audits normatifs.
    1. Audit consultatif
Les consultants vous donneront une indication sur le travail que vous avez fait sous forme de code couleur (grade) sur l’avancement de votre projet. La signification des grades est la suivante :
- le grade OR est attribué à des travaux de qualité exemplaire ;
- le grade VERT à des travaux satisfaisant (de corrects à très bons) ;
- le grade ORANGE à des travaux présentant quelques lacunes mais ne portant pas de préjudice grave pour la suite du projet ;
- le grade ROUGE à des travaux déficients, présentant des lacunes importantes et dommageables pour le projet.
L’audit consultatif n’est pas noté et n’est pas transmis au client.
    1. Audit normatif
Cet audit nécessite une présentation soignée des documents audités. Il faut a minima que les remarques faites lors de l'audit consultatif correspondant aient été prises en compte et corrigées. Un code couleur (le même que pour un audit consultatif) est attribué.
Le rapport d’audit normatif est transmis au client et sera pris en compte pour l'évaluation finale du projet.
    1. Inspection et revue croisée
TO DO : à compléter par vos propres exigences

# Test
TO DO : à compléter par vos propres exigences
Voir Plan de test.

# Notification des problèmes et corrections
La notification des problèmes, à toute étape du processus de développement, se fait directement sur l’ENTP et ce par chacun des membres de l’équipe. Cela se fait par l’émission d’une demande de type « Bug » sur l’outil Redmine de l’ENTP.
TO DO : à compléter, préciser notamment le processus de prise en compte d'une telle notification (qui déclare et comment se fait l'assignation, qui décide d'agir, auquel cas qui agit, quel reporting, ...)

# Outils, techniques et méthodologies
  1. L’espace Numérique de Travail du Projet (ENTP)
L’ENTP est un espace vous offrant les outils suivants :
- Redmine : un gestionnaire de suivi de projet
- WikiProse : Wiki contenant un ensemble d’information sur le projet ProSE, Wiki proposé par l’équipe pédagogique.
- Le RDP (Réfentiel Document Projet) : C'est le dépôt subversion
L'ENTP est accessible de la même façon à l'intérieur et à l'extérieur de l'ESEO.
Les identifiants (login et mot de passe), lorsqu'ils sont réclamés, correspondent à ceux créés sur Redmine au début du projet.
Résumé des URL pour les différents composants de l'ENTP :
Composant	URL
WikiProSE	http://prose.eseo.fr/prose/
Redmine	http://prose.eseo.fr/redmine/
Tableau de bord	http://prose.eseo.fr/prose-board/
RDP	http://prose.eseo.fr/redmine/svn/promoAAAA-equipeXX / TODO : remplacer : / « promo » par « astre » ou « itii » ou … / « AAAA » par l'année de diplôme à venir de votre promotion / « XX » par le numéro de votre équipe

    1. Redmine
Redmine est un gestionnaire de projet ayant comme fonctionnalités :
- La gestion de plusieurs projets paramétrables
- la gestion des utilisateurs
- La gestion de documents
- La gestion de demandes
- Les priorités paramétrables d'une demande
- Un historique
- La modulation fine des statuts et la gestion des transitions de statuts par rôle.
- L'ajout de champs personnalisés
- La gestion du temps
N’oubliez pas de vérifier tous les jours la page d’accueil, dans la rubrique « Dernières Annonces ». Vous pourrez y trouvez des informations venant des consultants (ex : salle de formation, horaires, etc.).
    1. Planning prévisionnel
La version détaillée du planning prévisionnel est à saisir sur Redmine, par le biais de demandes de type « phase projet ». Ces demandes sont à hiérarchiser pour offrir une lecture du plus global au plus détaillé. Par exemple :
- Spécifications
  - Cas d'utilisation
    - Cas d'utilisation stratégique
    - ...
  - IHM
  - ...
  - Rédaction du dossier
  - …
Ces phases servent à structurer le planning prévisionnel du projet. A ce titre, les informations à saisir sont généralement (à adapter selon les situations) :
- titre et description
- date de début et échéance
- relation de dépendances avec d'autres phases projet (précède, suit, …)
- temps estimé
Les activités proprement dites sont suivies par le biais de demandes de type « tâche ». Ces demandes sont nécessairement des sous-demandes de demandes de type « phase projet ». Les demandes de type « tâche » :
- ne doivent pas être hiérarchisées entre elles
- doivent être affectées à une et une seule personne pour laquelle elle représente le travail à faire
- sont dupliquées autant que nécessaire si plusieurs personnes effectuent le même travail
TODO : A compléter
    1. Suivi du travail
À chaque fois qu’un membre effectue un travail (en séance ou hors séance), il doit saisir le temps qu’il y a consacré sur Redmine par le biais de ses demandes de type « tâche » et compléter l’état d’avancement de la demande. De plus, il devra alors déposer la nouvelle version de ces artefacts projet sur le RDP.
Remarque : La seule preuve du temps consacré à une tâche est le dépôt des artefacts. Un temps saisi sur Redmine sans dépôt associé peut ne pas être pris en compte par le CdP ou les consultants lors des audits « projet ».
  1. Liste des outils autorisés
Voici la liste de tous les outils que l’équipe projet est autorisée à utiliser lors du projet.
TO DO : A adapter selon vos besoins
Usage	Outil utilisé
Traitement de texte	Open office, Libre office / version ????
Tableur	Open office, Libre office / version ????
Diagramme UML	????
???
???
???
Client de gestion de versions	???
Développement sous Android	Plugin ADT pour Eclipse ???
Développement C/Linux-Embarqué	SDK armadeus ESEO + Eclipse
Documentation du code C et Java	Doxygen version ???

# Contrôle des médias
  1. Communiquer entre membres internes du projet
Voir instructions pédagogiques sur le wiki ProSE
TO DO : à compléter par vos propres contraintes
Pour contacter tous les membres du groupe, vous devez envoyer votre email à l’adresse suivante : TO DO : à compléter
Tous les mails envoyés à la précédente adresse sont automatiquement archivés dans le compte mail suivant (XXXX), ce afin de permettre une traçabilité de tous vos échanges.
  1. Communiquer avec des membres externes au projet
    1. Contacter les consultants
Les consultants devront être contactés en priorité par mail.
TO DO : voir règles sur le wiki ProSE.
TO DO :Toute la correspondance avec les consultants doit être archivés dans le compte email suivant XXXX
TODO : prise de rendez-vous de consulting, demande auprès du CdP, autorisation du CdP et reporting auprès du CdP pour garder une trace des consulting effectués (pour permettre a minima au CdP de tenir à jour la liste des dépenses de consulting
    1. Contacter le client
TO DO : Attention à respecter les instructions pédagogiques sur le wiki ProSE
Toute la correspondance mail avec le client doit être archivés dans le compte mail suivant XXXX
A compléter par vos propres contraintes

# Contrôle des fournisseurs
TO DO : rôle de Formato
  1. S'inscrire à une formation
Toute demande de formation doit être décidée en accord avec le CdP. Ce dernier transmettra la demande d'inscription au plus tard 24 heures avant le début de la formation.
TODO : ajouter traçabilité des demandes, facturations, suivi des présences, etc...
  1. Demander un consulting
TO DO : Pour demander un consulting, il est préférable de prendre un rendez-vous même si cela est facultatif lors des séances. En dehors des séances, les consultants ne sont pas nécessairement disponibles et il faut impérativement envoyer une demande par email avec un préavis de 48h.
TODO : Ajouter une traçabilité des demandes et des consultings effectués. Ce suivi pourra être rapproché du budget « crédit de temps consulting » visible dans le tableau de bord de l'ENTP.
# Collecte, maintenance et conservation des archives
  1. Le Référentiel Documentaire Projet (RDP)
Le RDP est le dépôt de tous les artefacts numériques du projet. Il est impératif que tous les artefacts numériques produits lors du projet y soient stockés sans délais. Ces artefacts seront pris en charge par un système de gestion de version, de sorte qu’il sera possible de revenir à n’importe quelle version de ces artefacts.
TO DO à compléter : Localisation du RDP, accès au RDP (en interne à l’ESEO ou en externe)
    1. Structuration du RDP
Le RDP est structuré en différents dossiers. Il est impératif de respecter la décomposition en premier niveau du RDP.
TO DO : donner des explications de la structuration du RDP. A COMPLETER
- Code : Contient tous les fichiers sources (C et Java), ainsi que les fichiers permettant leur édition, modification, déboggage, test et compilation. Les fichiers objets et exécutables n’y sont pas sauvegardés. Ce répertoire est décomposé en 2 dossiers :
  - Exploration : Tous les fichiers utilisés en phase d’exploration. Ces fichers ne sont pas soumis au respect des conventions de qualités du présent PAQL.
  - Production : Tous les fichiers permettant la réalisation des logiciels pour le client (toutes les versions)
- Conception
  - Ebauches : Ce sont tous les fichiers (document word ou images) utilisé au cours de la constitution des dossiers de conception.
  - Livrables : Documents de conception dès qu’ils ont atteint une première fois l'état « diffusable » ainsi que toute leur révisions ultérieures
  - Schemas : Tous les sources des dessins ou fichiers UML produit lors de la phase de conception
- Gestion_projet
  - Budget : Budget de l’équipe (les documents peuvent être protégé par un mot de passe connu par le CdP et les consultants FORMATO).
  - Client : Tous les documents en rapport avec le client..
  - Planning : Les plannings du projet (en particulier ceux des audits et des formations)
  - Reunions : Compte rendu des réunions.
- Qualite : Cette partie regroupe tous les documents liés à la gestion de la qualité du projet.
  - Code : Modèle des fichiers .h, .c et java à utiliser plus des bibliothèques à utiliser
  - Modeles : Modèle de document à utiliser pendant le projet.
- Specification : Même structuration que la conception.
- Test : Regroupe tous les artefacts liés à l’activité de test (Cahier de test, Plan Test, Planning).
    1. Obtenir un accès au RDP
TO DO
    1. Nom des fichiers des artefacts
Seules des lettres de l’alphabet latin (lettre non accentuée, haut de casse, bas de casse et tirets) sont autorisées pour le nom du fichier. Le nom du fichier doit se terminer par la référence du document (cf. chapitre 3.3, page 17).

    1. Déposer un artefact sur le RDP
TO DO :
Voir gestion des conflits et processus sur la gestion des artefacts projet
Les modifications d'états sont aussi notifiées sur les commentaires sur subversion.
Dès qu’une modification est finale et que le document change d'état, vous devez l’indiquer dans le commentaire.
  1. Gestion des documents papier
Afin de garder toutes traces du travail effectué, les documents papier seront stockés dans un classeur intitulée : Projet ProSE – EquipeXX, classeur conservé par le CdP. A l’intérieur sera retrouvée la même classification que le premier niveau du RDP. Chaque document papier produit devra contenir le nom et prénom de l’auteur du document ainsi que la date de création.
TODO : adapter EquipeXX à votre équipe.
En cas de modification du document papier, l’auteur responsable du document devra informer impérativement le Responsable Qualité et en faire une autre photocopie. Cette photocopie sera agrafée avec le document initial.
TO DO : A compléter

# Formation
Si des compétences requises par le projet ne sont pas maîtrisées par suffisamment de membres dans l’équipe, les membres veilleront à acquérir ces compétences par le biais de lectures, de formations entre les membres, par des consultings auprès des consultants FORMATO ou de participation à des formations proposées par la société FORMATO.
Pour ces deux derniers points, voir « Contrôle des fournisseurs »page 33.
# Gestion du risque
TO DO si nécessaire

# Outils et configurations
  1. Réseau informatique
Le réseau informatique de l’ESEO vous permettra à internet ainsi qu’à tous les outils cités précédemment. Par conséquent, les membres projet sont tenus de respecter la charte informatique ESEO et l’avoir signé.
  1. Subversion
TO DO : des info si vous le jugez nécessaire sur d’autres outils …

# Glossaire : Définitions, acronymes et abréviations

Acronyme	Définition

AP (Artefact Projet)	Désigne tous les éléments numériques ou analogiques produits lors du développement du projet (documents numérique ou papier, code sources, jeux de test…).
AQ (Assurance Qualité)
AuC (Audit Consultatif)
AuN (Audit Normatif)
CdP (Chef de Projet)
ENTP (Espace Numérique de Travail du Projet).
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)	Association professionnelle internationale définissant entre autres des normes dans le domaine informatique et électronique.
OMG (Object Management Group)	Association professionnelle internationale définissant entre autres des normes dans le domaine informatique.
RQ (Responsable Qualité)
RT (Responsable Test)
ProSE (Projet Système Embarqué)
PAQL (Plan d’Assurance Qualité Logicielle)
RDP (Référentiel Documentaire Projet)	Dépôt de tous les artefacts numériques du projet. Ce dépôt est mis à la disposition de l’équipe projet, ainsi qu’à l’équipe des consultants FORMATO.
UML (Unified Modeling Language)	Notation graphique normalisée définie par l’OMG et utilisé en génie logiciel.

# Validation du document
Signatures de tous les membres projets, précédées de la mention « J’ai lu et je m’engage à respecter le présent PAQL pendant toute la durée du projet ProSE»