Plan d’assurance Qualité Logicielle

Version ??
PROSE Équipe ??

Responsable du document : ???

État du document : ???

AVERTISSEMENT : Le présent document est un document à but pédagogique. Il a été réalisé sous la direction de Jérôme Delatour, en collaboration avec des enseignants et des étudiants de l'option SE du groupe ESEO.
Ce document est la propriété de Jérôme Delatour du groupe ESEO. En dehors des activités pédagogiques de l'ESEO, ce document ne peut être diffusé ou recopié sans l’autorisation écrite de son propriétaire.

Date	Actions	Auteur*	Version	Révision
	Création du document	FORMATO	0.0	1

Tableau 1 : Table des évolutions et validations internes du document

Contenu

# But
  1. Objectifs du document
Ce document est un Plan d’Assurance Qualité Logicielle (PAQL) visant à définir toutes les règles, les méthodes et les outils utilisés dans le projet XXXX afin de définir et contrôler la qualité du projet.
Ce document poursuit les objectifs suivants :
- Définir le niveau de qualité attendu par l’équipe projet pour le projet ProSE.
- Définir les outils utilisés, les processus et procédures à suivre par l’équipe projet tant au niveau organisationnel que technique lors du projet ProSE.
Ce document est disponible sur le Référentiel Documentaire Projet (RDP) dans le répertoire Qualité/Redaction_PAQL sous le nom «XXXX ».
  1. Portée
Ce document est destiné :
- À l’équipe projet,
- Aux consultants de la société FORMATO.
Il pourra être consulté par le client sur sa demande.
  1. Copyright
Ce document est la propriété de Jérôme Delatour du groupe ESEO. En dehors des activités pédagogiques de l'ESEO, ce document ne peut être diffusé ou recopié sans l’autorisation écrite de son propriétaire.
  1. Vue d’ensemble
Ce PAQL est structuré suivant les grandes parties proposées par la norme [IEEE-730_1998].
Il est donc décomposé en 24 parties :
La norme IEEE 730 décrit le contenu d'un plan d'AQL pour un logiciel:
- Intention et portée
- Définitions et abréviations
- Documents de références
- Survol du plan d'assurance qualité logicielle
  - Organisation
  - Niveau de criticité du logiciel
  - Outils, techniques et méthodologies
  - Ressources
  - Normes, pratiques et conventions
  - Calendriers
- Activités et tâches de cycle de vie de l'AQL
  - Rôle de l'assurance de produit
  - Rôle de l'assurance du processus
  - Assurance sur les activités et les tâches du système de management de la qualité
  - Activités et tâches additionnelles
- Processus et politiques additionnelles
  - Processus de revue de contrat
  - Processus de mesures de la qualité
  - Politiques de tests
  - Politique de dérogation et de déviation
  - Politique d'itération des tâches
- Enregistrements et rapports de l'AQL
  - Enregistrements
  - Rapports
  1. Références
[PAQL_Exemple_2023] : Exemple, exemple_plan_qualite_ProSE.odt, campus ESEO, révision finale, 2023.
[IEEE-730_1998] : IEEE, std 730-1998 « IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans», http://standards.ieee.org/findstds/standard/730-2002.html, 1998.
[IEEE-830_1998] : IEEE, std 830-1998 « Recommended Practice for Software Requirements Specifications », http://standards.ieee.org/findstds/standard/830-1998.html, 1998.
[UML_2.4_2011] : OMG, Unified Modeling Language, version 2.4.1, http://www.omg.org/spec/UML/, 2011.
[GNU-GPL_3.0_2007] : GNU General Public License, version 3.0, http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html, 2007.
# Gestion
Cette partie décrit l’organisation, les tâches et les responsabilités en rapport avec les activités d’Assurance Qualité (AQ) du projet XXXX.
  1. Organisation
    1. Projet concerné
Le projet .....
A compléter

    1. Ressources humaines
      1. Équipe projet
Rôle	Nom	Prénom	Mail	Téléphone
A compléter

      1. Client
A compléter

      1. Consultants et Auditeurs
Si nécessaire, l'équipe projet pourra faire appel à la société FORMATO en tant que support technique. Les consultants et leurs compétences privilégiées sont :
- Matthias BRUN (Java Android, automatisation des tests - Android et C) : matthias.brun@eseo.fr
- Camille CONSTANT (activités de test et qualité) : camille.constant@eseo.fr
- Jérôme DELATOUR (gestion de projet, PAQL, spécification, conception) : jerome.delatour@eseo.fr
- Frédéric JOUAULT (spécification, conception, C) : frederic.jouault@eseo.fr
Des activités d’audits externes (cf. chapitre 5.3, page31) seront menées par les auditeurs de la société FORMATO ou missionnées par elle.
  1. Tâches du projet
    1. Tâches transversales
Les tâches transversales de l’assurance qualité incluent les activités suivantes :
- Documentation (cf. chapitre 3, page 22).
- Revues et audits (cf. chapitre 5 , page 31 )
- Inspections internes
- Validation et tests
- Activités d’amélioration du processus d’AQ

      1. Inspections internes
A compléter
      1. Validation et test
Le Plan de test a pour objectif d’identifier les informations existantes du projet et les composants qui doivent être testés. Il énumère les exigences d’évaluation à différents niveaux, décrit les stratégies de test qui seront employées, identifie les ressources nécessaires et met en évidence les biens livrables pour les tests.
Cf : [Plan de test TEST_XXX ]

      1. Évolution et amélioration du PAQL
Le PAQL est susceptible d'évoluer au cours du projet, en particulier pour les raisons suivantes :
- Toutes les informations nécessaires à la rédaction d'un chapitre ou d'un paragraphe ne sont pas connues ou suffisamment stabilisées lors de la rédaction.
- Il s'agit d'une phase du cycle de développement qui sera engagée ultérieurement (cas de la mention « Rédaction réservée »).
- Des événements techniques ou organisationnels nécessitant une prise en compte dans le PAQL peuvent apparaître lors du déroulement du projet (modification d'organisation, mise en place de nouvelles normes ou de procédures ou modification de normes ou procédures existantes, ...).
Le PAQL est rédigé par le Responsable Qualité et Test (RQT) de l’équipe projet. Le Chef de Projet (CdP) et les RQT participent aux décisions de modifications. Il incombe au RQT d’effectuer les modifications jugées nécessaires du PAQL. En cas de modifications du PAQL, celui-ci devra être signé à nouveau par les membres de l’équipe projet.
    1. Tâches par rapport au cycle de développement
L’équipe projet suivra un cycle de développement en V en deux incréments. Les activités d’AQ sont décrites par rapport à ce cycle. Le planning et les échéances associées sont disponibles sur l’Espace Numérique de Travail du Projet (ENTP).

Diagramme du cycle de développement du projet

      1. Phase d’initialisation du projet

Phase : Initialisation
Objectifs : / Prendre en charge le projet, l’organiser, le planifier et en valider les bases. / Évaluer les actions nécessaires pour mettre en place le projet. / Échanger avec l'équipe sur les règles à définir.
Remarque :
Acteurs et responsabilités : / CdP et RQT	Méthodes & Règles : / Règles pour l'utilisation de l'ENTP / Anticipation et organisation des deadlines personnelles	Moyens & Outils : / Initialisation du projet sous ENTP
Activités d’organisation/pilotage : / Organisation de la réunion de lancement / Organisation de la phase en aval	Activités de production/soutien : / Élaboration PAQL / Mise en place de l’ENTP / Définition de la démarche du projet / Initialisation du planning et du suivi du projet	Activités de vérification/contrôle : / Réunion de lancement / A compléter
Produits/données en entrée : / Wiki Prose et Redmine / Documents pédagogiques	Produits/données en sortie : / Planning des tâches sur l’ENTP	Produits révisés : / PAQL
Jalons de la phase : / J1 : A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Nomination des CdP et RQT	Validation des futurs livrables / Validation de l'équipa du planning prévisionnel	ENTP opérationnel / Attribution des rôles

      1. Phase de spécification
Spécifications : Le dossier de spécification devra respecter le plan défini par la norme [IEEE-830_1998] et s’appuyer sur la notation UML [UML_2.4_2011]. Deux audits (un consultatif et un normatif) porteront sur le dossier de spécification. Le plan de test ainsi que le cahier de test de validation seront établis durant cette étape de spécification. Deux audits (un consultatif et un normatif) porteront sur cette activité. Une revue de mi-avancement aura lieu pour présenter au client le dossier de spécification et les éléments contractuels.

Phase : Spécification V1 & V2
Objectifs : / Mener des activités d’exploration techniques afin d’évaluer la complexité et le temps nécessaire à la réalisation du futur produit. / Présenter les principales fonctions, les performances requises, les exigences de qualité et les contraintes de réalisation. / Faire la description complète de toutes les fonctionnalités des sous-ensembles du projet. / Présenter le dossier final de spécification. / Présenter le plan de test. / Lancer les explorations techniques nécessaires au projet.
Remarque :
Acteurs et responsabilités : / CdP et équipe / Client	Méthodes & Règles : / PAQL	Moyens & Outils : / ENTP
Activités d’organisation/pilotage : / Organiser les échanges d’informations avec le client	Activités de production/soutien : / Rédaction du dossier de spécifications / Rédaction du plan de test / Élaboration des maquettes des écrans / Explorations technique / Rédaction des tests de validation / A compléter	Activités de vérification/contrôle : / AC sur spécification / A compléter
Produits/données en entrée : / Cahier des charges Client / PAQL	Produits/données en sortie : / Dossier de spécifications / Plan de test / Contrat client / A compléter	Produits révisés : / ENTP / Planning prévisionnel / PAQL / A compléter
Jalons de la phase : / J1 : A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Initialisation effectuée	Validation des produits en sortie / Signature du client	Dossier de spécifications signé par le client / Plan de test validé

      1. Phase de conception
Conception générale (ou système) : Un audit consultatif portera sur la conception générale.
Conception détaillée : Un audit consultatif portera sur la conception détaillée.
Un audit normatif portera sur la conception générale et détaillée.

Phase : Conception V1 & V2
Objectifs : / Organiser et optimiser les temps de conception / Définir l’architecture logicielle des applications / Finaliser les ultimes explorations techniques et les intégrer au dossier / Décrire explicitement le dossier de conception
Remarque : / La conception générale peut commencer en parallèle des spécifications.
Acteurs et responsabilités : / CdP et équipe / Client	Méthodes & Règles : / PAQL / Dossier de spécification	Moyens & Outils : / ENTP
Activités d’organisation/pilotage : / Organiser les échanges d’informations avec le client	Activités de production/soutien : / Définition de l’architecture technique / Conception logicielle / Normalisation des fonctions / Rédaction du dossier de conception / A compléter	Activités de vérification/contrôle : / A compléter
Produits/données en entrée : / Dossiers de spécifications / PAQL	Produits/données en sortie : / Dossier de conception	Produits révisés : / Normes de développement / Dossier de spécification / PAQL
Jalons de la phase : / J1 : A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
A compléter	Validation des produits en sortie	Dossier de conception validé / Normes de développement / Tests de validation rédigés

      1. Phase de réalisation
Codage : Quatre audits porteront sur le code source produit afin notamment de s’assurer du bon respect du PAQL et des normes de programmation. Deux porteront sur le code écrit en langage C sur cible embarquée (consultatif et normatif) et deux autres sur le code fonctionnant sur la plate-forme Android.

Phase : Réalisation V1 & V2
Objectifs : / Développer des applications logicielles / Tester les applications logicielles définies lors de la phase de conception / Coder les tests d'intégration et unitaires et adopter les outils de test
Remarque : / L’étape de réalisation peut commencer en parallèle de la conception.
Acteurs et responsabilités : / CdP et équipe	Méthodes & Règles : / PAQL / Spécification / Conception	Moyens & Outils : / ENTP / Moyen de test / A compléter
Activités d’organisation/pilotage : / Organiser les fonctions prioritaires / Organiser les échanges d'informations avec le client	Activités de production/soutien :, / A compléter	Activités de vérification/contrôle : / A compléter
Produits/données en entrée : / Dossiers de conception / PAQL	Produits/données en sortie : / Code / Moyen de test opérationnel / tests unitaires / A compléter	Produits révisés : / Normes de développement / Document de conception / Document de spécification / PAQL
Jalons de la phase : / J1 : A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
A compléter	Validation des produits en sortie	Application logicielle réalisée / Tests réalisables

      1. Phase de test
Tests unitaires, tests d’intégration : Un audit consultatif portera sur chacune de ces activités.
Tests de validation : Un audit normatif portera sur l’application des tests (validation, intégration et unitaire).

Phase : TEST V1 & V2
Objectifs : / Développer des tests fiables et efficaces. / Contrôler la fiabilité du logiciel. / Identifier les erreurs logiques. / Vérifier interactions des interfaces. / Valider l'adéquation aux spécifications du logiciel.
Remarque : / La phase de programmation des tests peut commencer en parallèle de la réalisation
Acteurs et responsabilités : / CDP & Resp Test / équipe de test	Méthodes & Règles : / PAQL / Conception / Spécification / Plan de test / cahier de tests	Moyens & Outils : / Moyen de test / ENTP / SquashTM
Activités d’organisation/pilotage : / Vérification croisée / Organiser les tests principaux	Activités de production/soutien :, / exécution tests de communication / compléter cahier de test / exécution tests robustesse / exécution tests unitaires / exécution tests validation	Activités de vérification/contrôle : / A compléter
Produits/données en entrée : / Application logicielle / Dossier de conception / PAQL / Moyen de test / Cahier de test	Produits/données en sortie : / Document d'analyse des tests / Application logicielle testée / Cahier de test	Produits révisés : / Normes de développement / Document de conception / Document de spécifications / Code / A compléter
Jalons de la phase : / J1 : A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Plan de test partiellement validé	Validation des produits en sortie	Tests réalisés / cahier de test complet

      1. Phase de recette
Une revue de recette aura lieu pour remettre au client le produit demandé, ainsi que fournir les livrables suivants : les dossiers de spécification et conception, l'ensemble des tests réalisés (cahier et plan de test), les codes sources, les manuels d'utilisation et d'installation, le procès verbal de recette définitive ainsi que l'application logicielle fonctionnelle.

Phase : Recette
Objectifs : / Réceptionner les applications de manière définitive
Remarque : / Se fera en même temps que la phase de bilan de fin de projet
Acteurs et responsabilités : / CdP et équipe / Client	Méthodes & Règles : / PAQL / Spécification / Conception / Intégration	Moyens & Outils : / ENTP
Activités d’organisation/pilotage : / Organiser les échanges d’informations avec le client	Activités de production/soutien : / A compléter	Activités de vérification/contrôle : / A compléter
Produits/données en entrée : / PAQL / Dossier de specification / Dossier de conception / Cahier de test / Code	Produits/données en sortie : / Application opérationnelle livrée / Manuel d’utilisation et manuel d’installation validés / Dernière version à jour des documents, codes source des applications (documenté sous Doxygen) et exécutables / Procès verbal de recette définitive	Produits révisés : / Cahier de test / Manuel d’utilisation / Manuel d’installation / Code source / Recette / A compléter
Jalons de la phase : / J1 : A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Phase d’intégration terminée	Validation des produits en sortie	Fin du projet

      1. Phase de bilan de fin de projet

Phase : Bilan Fin de Projet
Objectifs : / Clôturer le projet, archiver les productions, effectuez les statistiques du projet (temps passé), tirer les enseignements du projet.
Remarque : Se fera en même temps que la phase de recette.
Acteurs et responsabilités : / CdP	Méthodes & Règles : / PAQL	Moyens & Outils : / ENTP (RedMine)
Activités d’organisation/pilotage : / Organiser les échanges d’informations avec le référent ESEO et M. Delatour	Activités de production/soutien : / Rédaction des documents de bilan	Activités de vérification/contrôle :Audit interne / A compléter
Produits/données en entrée : / ENTP (Redmine)	Produits/données en sortie : / Statistiques projet / Bilan de projet / Évaluation équipe	Produits révisés : / ENTP
Jalons de la phase : / J1 : A compléter
Conditions de début de phase :	Conditions de fin de phase :	Conditions de passage à la phase suivante :
Phase d’intégration terminée	Validation des produits en sortie	Fin du projet

  1. Responsabilité
    1. Définition Générale des rôles
Chaque membre de l’équipe projet est tenu de respecter et d’appliquer les normes du PAQL dans son travail. Chaque membre pourra avoir l’un des rôles suivants :
- Chef de projet (CdP) : A compléter
- Responsable Qualité et Test (RQT) : A compléter
- Développeur : A compléter

    1. Récapitulatif des responsabilités client sur les phases

Phase	Implication Client	Implication Équipe Projet
Initialisation	A compléter	A compléter
Spécification	Répondre aux questions concernant l’étude des besoins / Valider l'IHM / Fournir l’existant système si nécessaire / Valider les dossiers	Réaliser l’étude des besoins / Rédiger le dossier de spécifications / Rédiger le cahier de test
Conception	A compléter	Rédiger le dossier de conception / Implémente les tests d’intégration
Réalisation	A compléter	Développer les modules logiciels / Implémente les tests unitaires
Test	Discute puis approuve le plan de test / Vérifie la matrice de conformité entre fonctionnalités demandées et tests / Vérifie les résultats des tests de validation système / à compléter ?	Rédige le plan de test / Rédige et implémente les tests de validation système / Implémente les tests d’intégration / Implémente les tests unitaires / Exécute tous les tests / Produit le cahier de test / Produit la matrice de conformité
Recette	Valider le taux de fiabilité des tests / Valider le fonctionnement global de l'application / Réceptionner les applications définitives du projet / Valider l'ensemble des livrables reçus / Signature du procès-verbal de recette définitive / Paiement	Rédaction du procès verbal de recette / Livrer l'ensemble des livrables
Bilan de fin de projet	A compléter

    1. Récapitulatif des responsabilités CdP sur les phases

Phase	Implication CdP
Initialisation	A compléter
Spécification	A compléter
Conception	A compléter
Réalisation	A compléter
Test	A compléter
Recette	A compléter
Bilan de fin de projet	Faire une analyse et les statistiques du projet

    1. Récapitulatif des responsabilités RQ sur les phases

Phase	Implication RQT
Initialisation	A compléter
Spécification	A compléter
Conception	A compléter
Réalisation	A compléter
Test	A compléter
Recette	A compléter
Bilan de fin de projet	A compléter

    1. Récapitulatif des responsabilités des développeurs sur les phases

Phase	Implication Équipe Développement
Initialisation	A compléter
Spécification	A compléter
Conception	A compléter
Réalisation	A compléter
Test	A compléter
Recette	A compléter
Bilan de fin de projet	A compléter

# Documentation
  1. But
Ce chapitre décrit les règles de gestion de la documentation du projet. En effet, un certain nombre d’artefacts du projet concerne des documents.
  1. Type de documents
Les documents suivants sont distingués suivant leur nature, qu’ils soient livrés par le client ou non, consultables par les auditeurs ou réservés à l’équipe projet, et ce suivant la phase où ils sont produits.
Les artefacts de documentation, nommés documents "livrables client" sont :
- Dossier de spécification
- Plan d'Assurance Qualité Logicielle (PAQL)
- Contrat et devis
- Dossier de conception
- Plan de test
- Artefacts de code
- Cahier de test
- Manuel d’utilisation et manuel d’installation
- Présentation revue
- Compte-rendu(s) réunion client
- Point(s) avancement météo
Les artefacts consultables par les consultants, nommés documents "consultables auditeur", sont :
- Tous les documents "livrables client"
- Ordre(s) du jour réunion projet
- Compte-rendu(s) réunion projet
- Correspondance échangée avec le client
- Les codes source des explorations techniques

Les artefacts de code sont :
- les codes source
- les codes de test
Les autres documents du projet sont considérés comme internes au projet.
  1. Référence des documents
La référence d’un document est de la forme suivante : « SIGLE_EXX », où XX désigne l’identifiant de l’équipe (une lettre et un numéro) et le SIGLE correspond à l’une des combinaisons de lettres citées ci-dessous.
Ce système de référencement ne sera appliqué que pour les livrables "consultables auditeur". Les ébauches et documents internes à l'équipe échappent donc à cette règle de nommage.

Référence	Libellé document
PAQL_XX	Plan d’Assurance Qualité Logicielle
SPEC_XX	Document de spécification
CONC_XX	Document de conception
TEST_XX	Document de test
BILAN_XX	Bilan de projet
A compléter

SANS_XX	Pour tous les autres documents

Tableau : Sigles pour la documentation
A compléter
Par exemple, pour le dossier de spécification, produit par l’équipe XX, sa référence sera la suivante : « SPEC_XX ».
La référence d’un document permet d’identifier la catégorie à laquelle appartient ce document, cette référence figurera dans le document, mais aussi dans le nom de son fichier.
Ainsi, dans l’exemple précédent, le fichier pourra se nommer « dossier_de_specification_SPEC_XX ».

  1. État d’un document
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Les différents états d’un document sont :
- En création : Document en cours de création
- En construction : Document en cours de développement
- En relecture : Document en attente de relecture
- En validation : Document en attente de validation
- Version finale : Document validé et livrable

Machine à états du processus de suivi d'un document

  1. Responsable du document
Un seul membre d’une équipe est responsable d’un document. Tout document doit avoir un responsable désigné. C’est ce responsable qui suit l’évolution du document et ses différents états.
C’est aussi le responsable qui gérera les cas où différents membres d’une équipe désirent travailler en même temps sur la même version d’un document dont il est le responsable. Il lui appartient alors de mettre en œuvre la stratégie qui lui semble la mieux adaptée, soit en :
- séquençant les mises à jour
- demandant à ce que les membres lui envoient leur version afin qu’il les intègre lui-même dans le document et qu’il le pose alors dans le RDP. (Dans ce dernier cas, chacun des contributeurs pose sa contribution sur le RDP avant intégration.)

À compléter et à adapter suivant les équipes.

  1. Processus d’édition d’un document
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Le processus d'édition de document nous permet d'assurer un suivi en continu sur les différents documents du projet et ainsi être en mesure de réagir rapidement en cas de pertes d'informations ou pour retrouver l'origine d'erreurs commises.

Diagramme d'activité du processus d'édition d'un document

  1. version d’un document
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Dans le PAQL ici présenté, il s’agit d’une version, sur 2 nombres X.Y
X s’incrémente à chaque validation d’un document (X s'incrémentera donc au maximum jusqu'à 3). Y s'incrémente à chaque modification publiée du document (chaque fois qu'une personne termine une phase de rédaction et publie le document sur le RDP).
Pensez à mettre à jour le numéro de version dans le tableau en tête de document, ainsi que sur la page de couverture et sur les pieds de page. L'indication du numéro de révision1 n'est pas nécessaire sur les pieds de page des documents mais il convient de reporter le numéro de révision en vis-à-vis de la version correspondante dans ce même tableau.
1 – Le numéro de version s'incrémente automatiquement à chaque enregistrement du document.

  1. Format des documents
Pour tous les documents "livrables client" et "consultables auditeur", il faut respecter un modèle de documents. Ces modèles sont disponibles sur le RDP, dans le dossier Qualité.
    1. Modèle de document
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Des modèles de documents sont proposés suivant le sigle de ces documents. Ces modèles doivent être impérativement utilisés. Ils sont disponibles dans le RDP, dans le dossier « Qualite/Modeles ». Tous les fichiers seront au format OpenDocument (modifiables et lisibles avec LibreOffice). Veillez à activer le suivi des modifications pour tous ces fichiers.
    1. Artefact de code
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Dans le RDP, dossier « Qualite/Modeles », les modèles d'artefact de code suivants sont disponibles :
- example.h
- example.c
- example.java
Il est impératif que tous les codes source produits dans le projet utilisent ces modèles et respectent les conventions de nommage qu’ils proposent (détaillées ci-après). Il est impératif que les codes source soient parfaitement commentés et ce en utilisant les balises au format doxygen. Ce point est crucial, car il permet la génération automatique de la documentation du code source de tout le projet.
Avec ces fichiers modèles, vous trouverez également des fichiers utilitaires dont l’utilisation est vivement recommandée.
Afin de préciser certaines règles de codage qui sont difficiles à illustrer dans les modèles précédemment cités, voici quelques exemples :
    1. Règles de codage en langage C :
A compléter et à adapter suivant les équipes.

    1. Règles de traduction de la conception vers du code en langage C
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Les règles de traduction de la conception vers du code C devront impérativement suivre celles vues en cours avec les auditeurs ProSE.
Cf : [Cours_Conception_2023]

    1. Règles de codage en langage Java
A compléter et à adapter suivant les équipes.

    1. Règles de traduction de la conception vers du code en Java
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Les règles de traduction de la conception vers du code Java devront impérativement suivre celles vues en cours avec les auditeurs ProSE.
Cf : [Cours_Conception_2023]

  1. documents internes
Tout document interne, n'étant pas considéré comme document livrable, n'est pas soumis aux conventions de nommage ni de mise en forme. Ces documents internes ne passeront pas par le processus d'édition de document cité plus haut (pas de relecture ni de validation). Il est entièrement de la responsabilité du responsable du document de vérifier son contenu et expliciter synthétiquement son objectif dans son nommage et sur l'ENTP.

# Standards, pratiques, conventions et métriques
  1. But
Cette section décrit les standards, pratiques, conventions et métriques utilisés pour le projet ProSE. Ceux-ci ont pour but d’assurer la qualité du logiciel tout en fournissant des données quantitatives sur le processus d’AQ.
  1. Exigences qualités générales
Description des Exigences qualité
liées au produit / (par ordre décroissant de priorité)	Conformité : le produit livré devra être conforme au dossier de spécification livré et livré dans les délais promis. / Maintenabilité (Aptitude du produit à permettre une maintenance facile, rapide et peu coûteuse). / Adaptabilité (Aptitude de la partie logicielle à supprimer ou modifier les fonctionnalités existantes, ou ajouter de nouvelles fonctionnalités). / Maniabilité (Aptitude du produit à être convivial et facile d’emploi pour l’utilisateur).
liées au processus / (par ordre décroissant de priorité)	Traçabilité. / Conformité (au présent PAQL et normes indiquées). / Simplicité.

  1. Exigences qualités sur les artefacts
Pour tous les artefacts remis au client ou consultés par les auditeurs, une gestion de version et un suivi des modifications devront être activés afin de permettre la fourniture de n’importe quelle version d’un artefact de ce type et de pouvoir identifier clairement les modifications apportées entre 2 versions.
    1. Exigences sur les documents consultables par les auditeurs
Concernant les documents "consultables auditeur", tous devront respecter la même présentation et respecteront les mêmes modèles de document disponibles dans le dossier /qualite/modeles du RDP.
    1. Exigences sur les documents livrables
Tous les documents livrables, avant d’être remis au client devront avoir été relus et corrigés. Hormis pour les artefacts de code, une version pdf doit être disponible pour les livrables lors de leur livraison.
Critère de qualité sur les documents livrables :
- Respect du modèle de document et ses champs.
- Pas plus de deux fautes d’orthographe par page du document.
Le document de spécification devra se baser sur la norme IEEE 830 [IEEE-830_1998]  et utiliser la notation UML [UML_2.5_2017]. Le document de conception devra utiliser la notation UML [UML_2.5_2017].
    1. sur le code source
Concernant les codes sources du projet, ils devront respecter les règles de programmation et les conventions de nommage associées. Afin de permettre une meilleure maintenabilité et lisibilité, ils seront documentés en utilisant des balises doxygen.
Le code source livré devra être compilable sans warning et pouvoir produire un exécutable fonctionnel.
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Il y aura au minimum les balises suivantes dans les artefacts de code :
@file : le nom du fichier
@brief : le résumé du contenu du fichier
@version : la version du fichier
@date  : la date de création du fichier
@author : le créateur du fichier et développeurs impliqués
@copyright : le lien vers la licence BSD

# Revues et Audits
  1. But
Cette section présente les actions d’audit interne, externe et de revue qui pourront être menées afin d’évaluer la qualité du projet, et ce sur différentes activités.
  1. Revues
    1. Revue de mi-avancement
La revue de mi-avancement permet de présenter l’ensemble des actions menées sur le premier incrément du cycle en V aux acteurs externes au projet. Un ensemble de détails est présenté sur le Wiki ProSE à l’adresse : [WikiProSE_Exigences_Pedagogiques_SE_2023]. Tous les membres de l’équipe doivent être présents et intervenir durant la présentation. L’équipe disposera de 20 minutes de présentation et de 5 minutes de démonstration, suivies de 25 minutes de questions.
    1. Revue de recette
De même que pour la revue de mi-avancement, les précisions ont été faites sur le site du Wiki ProSE à l'adresse [WikiProSE_Exigences_Pedagogiques_SE_2023]. Tous les membres de l’équipe doivent être présents et intervenir durant la présentation. L’équipe disposera de 20 minutes de présentation, dont 5 minutes de démonstrations, suivies de 30 minutes de questions.
  1. Audits
Des audits externes seront menés par les consultants FORMATO durant toute la vie du projet. Un planning prévisionnel des audits est donné sur l’ENTP. Toutefois, les dates d’audit ne sont données qu’à titre indicatif, les auditeurs pouvant décaler leur audit d’une ou deux séances suivant leurs disponibilités. L’ordre de passage des équipes des audits au cours d’une séance n’est d’ailleurs jamais connu et reste à la discrétion de l’auditeur. L’équipe est tenue de mettre à disposition un membre compétent lors des audits externes.
Il y a 2 types d’audits externes :
- Les audits consultatifs,
- Les audits normatifs.
  Lors de chacun de ces audits, l'équipe devra fournir un membre ayant le rôle de secrétaire qui prendra en notes les remarques et les changements à effectuer qui seront cités lors de l'audit. Le compte-rendu de cet audit sera déposé ensuite sur le RDP dans le dossier /gestion_projet/audit sous le nom : « A(C ou N) JJ-MM-AAAA_SANS_EXX ».
    1. Audit consultatif
Les consultants vous donneront une indication sur le travail que vous avez fait sous forme de code couleur (grade) sur l’avancement de votre projet. La signification des grades est la suivante :
- le grade OR est attribué à des travaux de qualité exemplaire ;
- le grade VERT est attribué à des travaux satisfaisants (de corrects à très bons) ;
- le grade ORANGE est attribué à des travaux présentant quelques lacunes mais ne portant pas de préjudice grave pour la suite du projet ;
- le grade ROUGE est attribué à des travaux déficients, présentant des lacunes importantes et dommageables pour le projet.
L’audit consultatif n’est pas noté et n’est pas transmis au client.
    1. Audit normatif
Cet audit nécessite une présentation soignée des documents audités. Il faut à minima que les remarques faites lors de l'audit consultatif correspondant aient été prises en compte et corrigées. Un code couleur (le même que pour un audit consultatif) est attribué.
Le rapport d’audit normatif est transmis au client et sera pris en compte pour l'évaluation finale du projet.
    1. Inspection et revue croisée
Pour les inspections internes, il convient de respecter les règles énoncées dans le chapitre 3 page 22.
A compléter et à adapter suivant les équipes.

# Test

A compléter et à adapter suivant les équipes (cf. plan de test).
# Notification des problèmes et corrections
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
La notification des problèmes, à toute étape du processus de développement, se fait directement sur l’ENTP et ce par chacun des membres de l’équipe. Cela se fait par l’émission d’une demande de type « Bug » sur l’outil Redmine de l’ENTP.
Les états possibles d'une demande Bug sont :
- Nouveau
- En cours
- Fermé
- Réouvert
- Résolu
L'émission d'une telle demande se fera selon le formalisme suivant qui permet de tracer les origines des dysfonctionnements :

Machine à état du processus de traitement d'un dysfonctionnement
Lorsqu’un membre de l'équipe signale un bug, l'état du bug devient [Nouveau] , si le bug à déjà été déclaré, son état sera [Réouvert] , puis si le Bug est pris en charge par un membre, l'état passe à [En cours]. Si la correction arrive à terme, l'état suivant sera [Résolu]. Dans le cas où la correction est impossible, due aux coûts, aux délais ou à des moyens techniques insuffisants, l'état deviendra [Non résolu].
C'est le chef de projet qui décidera de l'assignation des membres aux bugs qui seront détectés. Le diagramme suivant permet d'illustrer l'activité des membres impliqués lors d'une tâche de Debug :

Diagramme d'activité expliquant le processus de traitement d'un dysfonctionnement

# Outils, Techniques et Methodologie
  1. L’espace Numérique de Travail du Projet (ENTP)
L’ENTP est un espace vous offrant les outils suivants :
- Redmine : un gestionnaire de suivi de projet.
- WikiProse : Wiki contenant un ensemble d’informations sur le projet ProSE, Wiki proposé par l’équipe pédagogique.
- Le RDP (Réfentiel Document Projet) : C'est le dépôt git.
L'ENTP est accessible de la même façon à l'intérieur et à l'extérieur de l'ESEO.
Les identifiants (login et mot de passe), lorsqu'ils sont réclamés, correspondent à ceux de l’ESEO.
Résumé des URL pour les différents composants de l'ENTP :
Composant	URL
WikiProSE	https://172.24.2.6/projects/documentation-prose/wiki
Redmine	https://172.24.2.6/
RDP	A compléter par les liens vers les 3 dépôts Git de votre équipe

    1. Redmine
Redmine est un gestionnaire de projet ayant comme fonctionnalités :
- La gestion de plusieurs projets paramétrables
- La gestion des utilisateurs
- La gestion de documents
- La gestion de demandes
- Les priorités paramétrables d'une demande
- Un historique
- La modulation fine des statuts et la gestion des transitions de statuts par rôle.
- L'ajout de champs personnalisés
- La gestion du temps
N’oubliez pas de vérifier tous les jours la page d’accueil, dans la rubrique « Dernières Annonces ». Vous pourrez y trouvez des informations venant des consultants (ex : salle de formation, horaires, etc.).
    1. Planning prévisionnel
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
La version détaillée du planning prévisionnel est à saisir sur Redmine, par le biais de demandes de type « Version ». Ces demandes sont à hiérarchiser pour offrir une lecture du plus global au plus détaillé. Par exemple :
- Spécifications
  - Cas d'utilisation
  - Cas d'utilisation stratégique
  - IHM
  - Rédaction du dossier
Ces phases servent à structurer le planning prévisionnel du projet. A ce titre, les informations à saisir sont généralement (à adapter selon les situations) :
- titre et description
- date de début et échéance
- relation de dépendances avec d'autres phases projet (précède, suit, …)
- saisie de temps
Les activités proprement dites sont suivies par le biais de demandes de type « tâche ». Ces demandes sont nécessairement des sous-demandes de demandes de type « Version ». Les demandes de type « tâche » :
- ne doivent pas être hiérarchisées par rapport aux membres
- doivent être affectées à une et une seule personne pour laquelle elle représente le travail à faire
- sont dupliquées autant que nécessaire si plusieurs personnes effectuent le même travail
Pour le bon fonctionnement et une bonne gestion du projet, seul le chef de projet est autorisé à modifier le planning prévisionnel. Le CdP est donc le seul responsable de la concordance dans le temps du planning prévisionnel. Néanmoins, les autres membres de l'équipe sont autorisés à modifier, ajouter/supprimer ou modifier une tâche tout en respectant la structuration de tâches imposée par le CdP, et ceci pour garder une cohérence dans l'ensemble des tâches réalisées au cours du projet.

    1. Suivi du travail
1. Une mise à jour immédiate sur le RDP
À chaque fois qu’un membre effectue un travail (en séance ou hors séance), il doit saisir le temps qu’il y a consacré sur Redmine par le biais de ses demandes de type « tâche » et compléter l’état d’avancement de la demande. De plus, il devra alors déposer la nouvelle version de ces artefacts projet sur le RDP.
Remarque : La seule preuve du temps consacré à une tâche est le dépôt des artefacts. Un temps saisi sur Redmine sans dépôt associé peut ne pas être pris en compte par le CdP ou les consultants lors des audits « projet ».
De plus, une réunion d'équipe projet est organisée de façon hebdomadaire.
 Cette réunion a pour but de faire un point sur le travail de la semaine effectuée et de tenir à jour l'avancée du projet et ainsi établir les objectifs de la semaine à venir. Avant chacune de ces réunions, un ordre du jour est envoyé à chacun des membres de l'équipe à minima 48h avant le début de la réunion et chacun doit le lire et en prendre connaissance avant la réunion. Lors de chacune de ces réunions, un secrétaire est désigné pour rapporter les éléments important abordés et les publier sous forme de compte-rendu sur le RDP dans le dossier gestion de projet.
Synthèse personnelle
Une synthèse du temps passé (dite synthèse personnelle) devra être régulièrement mis à jour sur le wiki de l'ENTP. Il sera demandé de remplir définitivement et impérativement la synthèse personnelle avant les audits individuels.
Voici un exemple de synthèse personnelle :

Prénom NOM
Nombres totales d'heures travaillées :
Spécifications => 29 h
- IHM => 12h ; Définition des écrans Android et MAE
- Rédaction Introduction de spécifications v3.0 [seul] => 2h
- Relecture des CU => 6h : CU Emprunter Objet, Rendre Objet, Manipuler Posto, Administrateur,
- Mise en cohérence des CU entre eux => 6h
- Travail en équipe sur l’ensemble des CU => 3h
Conception => 40h, responsable de la V1
- CRC => 8h, en équipe avec Prénom Nom, ....
- Diagramme de séquences => 8h : Emprunter Objet, connecter
- MAE => 8h : MAE de l'IHM
- ...
Et ainsi de suite pour les activités de test, de gestion de la qualité, de codage, de gestion de projet (pas à détailler) et de consulting (pas à détailler)...
A compléter
  1. Liste des outils autorisés
Voici la liste de tous les outils que l’équipe projet est autorisée à utiliser lors du projet.
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple (bien que conseillé sur l'aspect logiciel libre) :

Usage	Outil utilisé
Traitement de texte	LibreOffice Writer / Version: ?
Tableur	LibreOffice Calc / Version: ?
Diagramme UML	PlantUML / version : ?

Gestion de test	SquashTM / version : 2.1.1
Présentation/soutenance de projet	LibreOffice Impress / version :
Gestion de versions	Git
Développement sous Android	Android studio / version : la dernière
Développement C/Linux-Embarqué	SDK armadeus ESEO + Eclipse version : / Build id:
Documentation du code C et Java	Doxygen version 1.9.6

# Contrôle des médias
  1. Communiquer entre membres internes du projet
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Pour toute communication interne par mail, les messages devront être envoyés en copie à l'adresse suivante :

  1. Gestion des médias, sources, références, copyright
Pour tous les documents utilisés et créés par l'équipe XXX, l'utilisation de sources externes au projet est autorisée à la seule condition que chaque membre utilisant ces sources ait pris le soin de vérifier les droits d'utilisation et de diffusion de cette source ainsi que les normes de copyright associées. Dans le cas contraire, la source devra être supprimée et remplacée.
Pour l'utilisation d'image, schéma ou tout autre document non textuel, une légende descriptive est à rajouter en dessous du document inséré.
  1. Communiquer avec des membres externes au projet
    1. Contacter les consultants
Les consultants devront être contactés en priorité par mail.
Les règles relatives au contact des consultants sont disponibles sur le wiki ProSE, Onglet : /règles_pour_contacter_client_et_consultants/Contacter_les_consultants.
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Toute la correspondance avec les consultants doit être archivée dans le compte email suivant :
Toute prise de rendez-vous de consulting se fait par une demande auprès du CdP, avec autorisation du CdP et reporting auprès du CdP pour garder une trace des consulting effectués (pour permettre a minima au CdP de tenir à jour la liste des dépenses de consulting. Tous ces consultings seront reportés et mis à jour dans le document ....
    1. Contacter le client
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Toute la correspondance mail avec le client doit être archivée dans le compte mail suivant :
Pour garantir une communication optimum entre le client et l'équipe projet, seul le chef de projet dispose des droits pour communiquer avec le client. Les différents membres de l'équipe devront regrouper les questions pour le client lors des réunions d'équipe hebdomadaires pour que le chef de projet puisse les transmettre au client (en cas d'urgence, contacter le chef de projet directement).
De plus, pour chaque écriture d'un mail, le chef de projet demandera à l'un de ses RQT une relecture de ce mail avant l'envoi au client.
Une règle spécifique de gestion de mails a été mise en place sur ce compte mail pour permettre d'archiver simplement et efficacement les échanges avec le client et ainsi garder une traçabilité des informations.

# Contrôle des fournisseur
Le cabinet de conseil FORMATO forme et conseille les équipes des projets ProSE. Ainsi, certaines formations sont obligatoires et gratuites, tandis que d’autres sont payantes et facultatives. De plus, FORMATO propose aussi un service consulting sur la plupart des domaines abordés durant le projet. La liste des consultants et de leurs spécialités est disponible au chapitre Consultants et Auditeurs tandis que les procédures d’inscription aux formations et de demandes de consulting sont détaillées ci-après.
  1. S'inscrire à une formation
Toute demande de formation doit être décidée en accord avec le CdP. Ce dernier transmettra la demande d'inscription au plus tard 48 heures avant le début de la formation.
Toutes les demandes effectuées par le chef de projet sont enregistrées et archivées dans un document spécifique. Les éléments suivant seront à indiquer : la date, le sujet de formation, nom du formateur, durée, nombre de membres inscrits, présence des membres inscrits.

  1. Demander un consulting
Pour demander un consulting, il est important de prendre un rendez-vous même si le consultant est planifié sur la séance ProSE. En dehors des séances, les consultants ne sont pas nécessairement disponibles et il faut impérativement envoyer une demande par email avec un préavis de 48h. Il est important de respecter les consignes de rédaction des mails (le sujet doit respecter un format particulier. Les règles relatives au contact des consultants sont disponibles sur le wiki ProSE, Onglet : /règles_pour_contacter_client_et_consultants/Contacter_les_consultants.

A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple :
Tout consulting effectué par le chef de projet ou l'équipe est enregistré et archivé dans un document spécifique par le chef de projet. Les éléments suivant seront à indiquer : la date, le sujet de formation, nom du formateur, durée ainsi que les coûts de consulting.
Le suivi budget et temps consulting sera également inscrit dans la partie « crédit de temps consulting » visible dans le tableau de bord de l'ENTP.

# Collecte, maintenance et conservation des archives

  1. Le Référentiel Documentaire Projet (RDP)
Le RDP est le dépôt de tous les artefacts numériques du projet. Il est impératif que tous les artefacts numériques produits lors du projet y soient stockés sans délais. Ces artefacts seront pris en charge par un système de gestion de version, de sorte qu’il sera possible de revenir à n’importe quelle version de ces artefacts.
    1. Structuration du RDP
A compléter et à adapter suivant les équipes, ce qui suit n'est qu'un exemple très incomplet :
Le RDP est structuré en différents dossiers. Il est impératif de respecter la décomposition en premier niveau du RDP.
- Code : Contient tous les fichiers sources (C et Java), ainsi que les fichiers permettant leur édition, modification, déboggage, test et compilation. Les fichiers objets et exécutables n’y sont pas sauvegardés. Ce répertoire est décomposé en 3 dossiers :
  - Exploration : Tous les fichiers utilisés en phase d’exploration. Ces fichiers ne sont pas soumis au respect des conventions de qualités du présent PAQL.
  - Production : Tous les fichiers permettant la réalisation des logiciels pour le client (toutes les versions)
    - android
    - linux
  - Notice : Contient les notices pour configurer le Git sur Eclipse, JMeter, … etc
- Conception
  - Ébauches : Ce sont tous les fichiers utilisés au cours de la constitution des dossiers de conception.
  - Livrables : Documents dès qu’ils ont atteint une première fois l'état « diffusable » ainsi que toutes leurs révisions ultérieures.
  - Schémas : Toutes les sources des dessins ou fichiers UML produits lors de la phase de conception.
- Gestion_projet
  - Client : Tous les documents en rapport avec le client.
    - Contrat
    - Documentations
    - Mail
  - Planning : Les plannings du projet (en particulier ceux des audits et des formations)
  - Réunions : Compte-rendus des réunions.
  - Audit : Tous les compte-rendus des différents audits.
- Qualite : Cette partie regroupe tous les documents liés à la gestion de la qualité du projet.
  - Redaction_PAQL : Contient tout les documents qualité jugés nécessaires à la production/rédaction du PAQL.
  - Modeles : Modèle de document et modèles de codes à utiliser pendant le projet.
- Spécifications : Même structuration que la conception.
- Test : Regroupe tous les artefacts liés à l’activité de test (Cahier de test, Plan Test, Planning).
  - Aide_Instructions
  - cahier_test
  - planning
  - plan_test

    1. Obtenir un accès au RDP
Pour se connecter au RDP (https://172.24.2.6/), les identifiants ESEO doivent être utilisés :
Identifiant : [prenom].[nom]@reseau.eseo.fr
Mot de passe : [mot de passe personnel]
Il faut ensuite suivre effectuer les imports des trois dépôts Git en suivant la méthodologie présente dans le document: https://172.24.2.6/attachments/download/4/guide_exercice_git.pdf.

    1. Nom des fichiers des artefacts
Seules des lettres non accentuées de l'alphabet latin (haut de casse, bas de casse et tirets) sont autorisées pour le nom du fichier. Les espaces ne sont pas non plus autorisés.
    1. Déposer un artefact sur le RDP
Pour assurer une traçabilité de qualité, certaines règles sont à prendre en compte lors du dépôt d'un quelconque document sur le RDP. Le dépôt de document important se fait de façon séparé, et en aucun cas le commit simultané de plusieurs fichiers n'est autorisé si les modifications ne sont pas identiques ou en lien entre elles. De cette façon il sera aisé d'assigner un commentaire de « commit » au document déposé, ce commentaire serra annoté d'un sigle de la façon suivante : [SIGLE] : <Commentaire> :
A compléter ou modifier
sigle	Libellé document
CREAT	Lors de la création du document et de l'ajout sur le RDP
MAJ	Apport d’une nouvelle version d’un document déjà présent sur le RDP
ATT-REL	Document en attente de relecture
ATT-VAL	Document en attente de validation
VALIDE	Document validé
DEL	Document supprimé

  1. Gestion des documents papier
    Afin de garder toutes traces du travail effectué, les documents papier seront stockés dans une chemise intitulée : Projet ProSE – EquipeXX, chemise conservée par le CdP.
    A l’intérieur, il sera retrouvé la même classification que le premier niveau du RDP. Chaque document papier produit devra contenir le nom et prénom de l’auteur du document ainsi que la date de création et date de modification.
Si cela est matériellement possible, l'auteur du document papier pourra faire une copie numérisée du document et la déposer sur le RDP pour en garder une trace supplémentaire.
# Formation
Si des compétences requises par le projet ne sont pas maîtrisées par suffisamment de membres dans l’équipe, les membres veilleront à acquérir ces compétences par le biais de lectures, de formations entre les membres, par des consulting auprès des consultants FORMATO ou par des participations à des formations proposées par la société FORMATO.
A compléter
# Gestion du risque

La gestion du risque au sein de notre projet va nous permettre de pouvoir anticiper au maximum les risques techniques et humains susceptibles de mettre le projet en péril.

A compléter

Tableau de gestion des risques
# Outils et configurations

  1. Réseau informatique
Le réseau informatique de l’ESEO vous permettra d'accéder à internet ainsi qu’à tous les outils cités précédemment. Par conséquent, les membres projet sont tenus de respecter la charte informatique ESEO (déjà signé lors de l'entrée à l'ESEO).

  1. Git
A compléter
# Glossaire : Définitions, acronymes et abréviations
A compléter
Acronyme	Définition
AP (Artefact Projet)	Désigne tous les éléments numériques ou analogiques produits lors du développement du projet (documents numérique ou papier, code sources, jeux de test…).
AQ (Assurance Qualité)
AuC (Audit Consultatif)
AuN (Audit Normatif)
CdP (Chef de Projet)	Personnage clef du projet, il planifie, dirige, prend en charge la relation client, le suivi global du projet, l'aspect budgétaire et financier ainsi que les formations nécessaire àl'équipe
ENTP (Espace Numérique de Travail du Projet).	http://prose.eseo.fr/redmine/projects/se2017-equipea2
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)	Association professionnelle internationale définissant entre autres des normes dans le domaine informatique et électronique.
OMG (Object Management Group)	Association professionnelle internationale définissant entre autres des normes dans le domaine informatique.
RQT (Responsable Qualité et Test)	A compléter

ProSE (Projet Système Embarqué)
PAQL (Plan d’Assurance Qualité Logicielle)
RDP (Référentiel Documentaire Projet)	Dépôt de tous les artefacts numériques du projet. Ce dépôt est mis à la disposition de l’équipe projet, ainsi qu’à l’équipe des consultants FORMATO.
UML (Unified Modeling Language)	Notation graphique normalisée définie par l’OMG et utilisé en génie logiciel.

# Validation du document
Signature de tous les membres projets, précédée de la mention « J’ai lu et je m’engage à respecter le présent PAQL pendant toute la durée du projet ProSE»