

**Compte rendu AC**

*Audit consultatif gestion de projet / ProSE*

Appel à l’ordre :

**Date de la réunion :** 15/05 **Heure début et fin :** 14h → 15h **Lieu :** Bureau Jérôme

| **Réunion organisée par :** Jérôme DELATOUR  **Type de réunion :** Audit consultatif  **Rédacteur** **:** Théo BÉNARD  **Point météo :** Nuageux quelques détails à modifier | **Participants :**  Théo BÉNARD et Jérôme DELATOUR |
| --- | --- |

Objectif de la réunion :

| Audit consultatif dans le but d’évaluer ma gestion de projet. Évaluer mes échanges avec le client ainsi qu’avec l’équipe, comment je la gère et comment j’organise le travail en général |
| --- |

Sujets abordés et actions menées :

| * Montré plus les échéances avec les résultats des audit (pastille + % avancement) + les retards * Faire point avancement isolé avec mail de question isolé * Budget prévisionnel et effectif pour voir la comparaison avec le budget dépenser et le budget reçu par client (fichier Excel avec les 2 courbes) * Garder les Google drive des CR dans le Git * Pour les CR : voir sur Redmine les taches ouvertes de chacun et faire un point d’avancement sur ces dernières * Temps moyen sur toutes grandes parties CU, IHM récupéré grâce à Redmine * fiche de synthèse, on s’en fout des incréments, mais penser à la remplir toutes les semaines * Fichier de suivi pour être sûr que tout le monde fasse le taff (tableau de la honte) |
| --- |

Commentaires :

| Pastille orange |
| --- |