

**Compte rendu Réunion**

*Point d’avancement dernière semaine / ProSE*

Appel à l’ordre :

**Date de la réunion :** 05/06 **Heure début et fin :** 16h → 17h **Lieu :** FLOYD

| **Réunion organisée par :** Théo BENARD  **Type de réunion :** Point d’avancement  **Rédacteur** **:** Théo BENARD  **Point météo :** Ensoleillé | **Participants :**  Toute l’équipe ProSE |
| --- | --- |

Objectif de la réunion :

| Réunion avant la dernière de semaine du projet SE. Réunion pour corriger les derniers réglages et d’organiser au mieux les 10 derniers jours. |
| --- |

Sujets abordés et actions menées :

| **RQT :**  Paul : fiche de synthèse ok + heures ok   * #15594 #15454 #15611 :   + toujours à demander à Camille * #16381 #16385 : à faire avant jeudi 08/06   **Dev Android :**  Camille : fiche de synthèse ok + heures ok   * #15460 : Plusieurs bugs et crach sur ces fonctionnalités 06/06 * #15461 : Pas de bug particulier, mais aucun affichage sur l'application 06/06 * #15462 : à finir pour mercredi 07/06 * #16283 : test fonctionnel * #16218 : finir tous les popups pour ce soir (06/06)   Gabriel : saisie heure ok + fiche de synthèse ok   * #15084 : à voir pour intégrer le recycler Vue * #16367 #16369 : à finir pour 05/06 * création de tâche pour la conception * il reste une partie de Dealer (toutes les fonctions relier aux objets)   **Dev C :**  Thomas : Fiche de synthèse : ok + Heure saisie : ok   * #16378 : test JMeter * #16252 : relecture en cours * tout à finir pour mercredi soir 06/06   Elisa : Fiche de synthèse : ok + Heure saisie : ok   * Approuvée toutes les tâches * #16364 : test unitaire en cours |
| --- |

Commentaires :

| N.A. |
| --- |