

**Compte rendu Réunion**

*Point d’avancement début inc 2 / ProSE*

Appel à l’ordre :

**Date de la réunion :** 18/05 **Heure début et fin :** 20h → 21h **Lieu :** Visio - Teams

| **Réunion organisée par :** Théo BENARD  **Type de réunion :** Point d’avancement pour inc 2  **Rédacteur** **:** Théo BENARD  **Point météo :** Ensoleillé | **Participants :**  Toute l’équipe ProSE |
| --- | --- |

Objectif de la réunion :

| Réunion après la soutenance et la livraison de l’incrément 1, pour faire un point d’avancement sur les tâches de chacun et fixer des deadline. |
| --- |

Sujets abordés et actions menées :

| **Dev Android :**  Camille : remplir ses heures et sa fiche de synthèse avant dimanche !   * #13965 : toujours en exploration (à faire pour 26/05) * #14496 : toujours compliqué et tjrs en explo (à faire pour 24/05) * #15081 : tâche parente, il faut ajouter des sous taches à cette tâche * #15361 : faire les commentaires juste après la création de la fonction + supprimer la tâche ou l’approuvé et ne plus taguer d’heure dessus * # 15162 : modification du code pour dispatcher à faire pour le 23/05   Gabriel : saisie heure ok + fiche de synthèse ok  Fiche de synthèse : les commits sur le dépôt Android ne fonctionnent pas.   * #14585 : voir avec Elisa pour modifier et à Gab de vérifier (à faire avant le 24/05) (augmenter le % réalisé) * #14968 : (augmenter le % réalisé) (il faut finir de coder pour le diagramme de classe) diagramme de classe à finir pour le 24/05 (dans la description de la tache ajoutée la tache du code de Camille + mieux expliqué) * # 15083 : pas encore commencé, à reparler la semaine prochaine ... * # idem pour les autres tâches   **Dev C :**  Thomas : Fiche de synthèse : ok + Heure saisie : ok   * #15538 : viens de commencer le 22/05, à finir pour 25/05 le matin * #15540 : pas commencer, à faire pour 25/05 dans l'après-midi * #15541 : viens de commencer 22/05, à finir pour 25/05 le matin   Elisa : Fiche de synthèse : ok + Heure saisie : ok   * #14779 : viens de commencer le 22/05 à finir pour le soir même c'est à Gab de relire (envoyer un message d'Elisa vers Gab) * #15182 : ça fonctionne, juste revoir la qualité (c'est à Paul d'aller faire des relectures générales de develop pour merge sur master) * #15302 : PAUL doit vérifier * #15183 : PAUL doit vérifier * #15074 : En pause jusqu'au 31 mai. Pour finaliser la conception. |
| --- |

Commentaires :

| N.A. |
| --- |