

**Compte rendu Réunion**

*Point d’avancement avant AN conception / ProSE*

Appel à l’ordre :

**Date de la réunion :** 26/05 **Heure début et fin :** 13h → 14h15 **Lieu :** Visio - Teams

| **Réunion organisée par :** Théo BENARD  **Type de réunion :** Point d’avancement  **Rédacteur** **:** Théo BENARD  **Point météo :** Ensoleillé | **Participants :**  Toute l’équipe ProSE |
| --- | --- |

Objectif de la réunion :

| Réunion pour préparer l’audit normatif de la conception et évaluer ce qu’il reste à faire pour chaque membre de l’équipe sur la conception détaillée. |
| --- |

Sujets abordés et actions menées :

| **RQT :**  Paul :   * #15889 : modif du spec à finir pour 31/05 * #15890 : modif plan de test à faire pour 31/05 * #15844 : modif matrice fonctionnalité à faire pour 31/05 * #15588 : modif du plan de test à finir pour 31/05 -> à fermer * #15594 : voir avec la prof pour modifier les fichiers * #15454 : fermer la tache de la première campagne de test   **Dev Android :**  Camille : remplir ses heures et sa fiche de synthèse avant dimanche ! -> pas totalement fini, attention !  **URGENT :** créer toutes les taches pour la conception détaillée et bien relire la conception en général et/ou modif…   * #14496 : toujours compliqué et tjrs en explo (à faire pour 24/05) -> explo fini + tâche à fermer * #15081 : tâche parente, ajouter des sous taches à cette tâche -> ok * #15361 : faire les commentaires juste après la création de la fonction + supprimer la tâche ou l’approuvé et ne plus taguer d’heure dessus -> ok * # 15162 : modification du code pour dispatcher à faire pour le 23/05 -> c’est pas fini … à faire pour 26/05 * #15460 : bouton replié ne fonctionne pas à mettre dans recycler vu à finir pour 31/05 * #15461 : à finir pour le 31/05 * #15462 : sniffer fonctionnel à la fin du week-end * #15463 : tâche à fermer   Gabriel : saisie heure ok + fiche de synthèse ok  Fiche de synthèse : les commits sur le dépôt Android ne fonctionnent pas.   * #14585 : voir avec Elisa pour modifier et à Gab de vérifier (à faire avant le 24/05) (augmenter le % réalisé) -> Elisa à apporter des modifications donc il faut revérifier. * #14968 : (augmenter le % réalisé) (il faut finir de coder pour le diagramme de classe) diagramme de classe à finir pour le 24/05 (dans 1/2 la description de la tache ajoutée la tache du code de Camille + mieux expliqué) -> attendre que Camille finisse le dispatcher + à faire pour 26/05 * # 15083 : pas encore commencé à reparler la semaine prochaine… -> pas commencer non plus * # idem pour les autres tâches -> pas commencer non plus * #15446 #15447 #15448 #15452 : revoir la qualité et c’est fini à finir 26/05 * Niveau conception   + faire vérifier en consulting avec jouault le 30/05 ce qui a été fait   + Finir la conception détaillée sur la com * #15083 #15084 #15085 + les tests associés : à commencer et à finir pour 03/06   **Dev C :**  Thomas : Fiche de synthèse : ok + Heure saisie : ok   * #15538 : viens de commencer le 22/05, à finir pour 25/05 le matin -> (tache inutile donc fermer) * #15540 : pas commencer, à faire pour 25/05 dans l'après-midi -> (ok) * #15541 : viens de commencer 22/05, à finir pour 25/05 le matin -> (attente relecture Elisa) * #15648 : conception pour le dispatcher à finir pour 27/05 * #15659 : changer la tache parente dans le code source à finir pour 02/06 * #15646 : à faire pour le 27/05   Elisa : Fiche de synthèse : ok + Heure saisie : ok  Que des taches qui sont finies et en attente de relecture par l’équipe sur le dossier de conception.   * #14779 : viens de commencer le 22/05 à finir pour le soir même c'est à Gab de relire (envoyer un message d'Elisa vers Gab) -> à relire et vérifier les dernière corrections * #15182 : ça fonctionne, juste revoir la qualité (c'est à Paul d'aller faire des relectures générales de develop pour merge sur master) -> ok * #15302 : PAUL doit vérifier -> ok * #15183 : PAUL doit vérifier -> ok * #15074 : En pause jusqu'au 31 mai. Pour finaliser la conception. * #15608 : voir ensemble mardi prochain pour l’install |
| --- |

Commentaires :

| N.A. |
| --- |