

**Compte rendu Réunion**

*Point d’avancement après AN conception / ProSE*

Appel à l’ordre :

**Date de la réunion :** 31/05 **Heure début et fin :** 16h30 → 17h20 **Lieu :** FLOYD

| **Réunion organisée par :** Théo BENARD  **Type de réunion :** Point d’avancement  **Rédacteur** **:** Théo BENARD  **Point météo :** Ensoleillé | **Participants :**  Toute l’équipe ProSE |
| --- | --- |

Objectif de la réunion :

| Réunion après l’audit normatif du dossier de conception pour préparer le travail à faire pour la suite de la semaine avant l’AN de code qui arrive le 09/06. Il fallait également répartir le travail pour effectuer les corrections du dossier de conception. |
| --- |

Sujets abordés et actions menées :

| **RQT :**  Paul :   * Envoyer un mail à Camille pour un consulting * #15889 #16148 : modif des SV et de la spec à finir pour 05/06 * #15594 #15454 #15611 :   + en attente d'un consulting avec Camille CONSTANT * #15555 #15673 : relecture tjrs en cours jusqu'à la fin du projet   **Dev Android :**  Camille : dernier rappel pour la fiche de synthèse + il faut saisir tes heures sur les consultings et les réunions !   * Approuvé toutes les tâches de conception * Remplir fiche de synthèse * #15162 : à finir pour 01/06 * #15461 : à finir pour 05/06 pour le soir * #15462 : à finir pour 03/06   Gabriel : saisie heure ok + fiche de synthèse ok   * Approuvé toutes les tâches de conception * #15083 #15084 #15085 #16211 #15087 #15088 #15089 :   + tâche en pause dû à la conception   + Dictionnaire à réaliser + Logger   **Dev C :**  Thomas : Fiche de synthèse : ok + Heure saisie : ok   * Approuvé toutes les tâches de conception * #15659 : à finir pour 02/06 * #15964 : à finir pour 02/06 * Créé des tâches pour les tests !   Elisa : Fiche de synthèse : ok + Heure saisie : ok  Que des taches qui sont finies et en attente de relecture par l’équipe sur le dossier de conception.   * Approuvé toutes les tâches de conception * Tâche de qualité "en attente d'approbation" à vérifier par Paul * Tâche sur les tests abandonnés, car test non pertinent * #16204 : pas encore commit, fini le 31/05 * #15074 : à commencer le 01/06 à faire dans les jours qui suivent |
| --- |

Commentaires :

| N.A. |
| --- |